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一、项目的基本情况
（一）项目概况
项目概况：廉政教育基地建设是我县党员干部接受廉政教育、加强党性修养，筑牢拒腐思想防线的重要平台。

立项依据：县委反腐败领导小组2018年第2次会议通过。

设立的必要性：廉政教育基地是宣传反腐倡廉方针政策和反腐败的工作成果，促使党员干部自觉加强纪律意识、廉洁意识、筑牢思想防线。
保证项目实施的措施与制度：古县廉政教育基地建设项目严格按照工程项目程序进行了招投标，确定了承建单位和监理单位。工程竣工后，申请财政评审中心对该项目进行了决算评审。

项目实施计划：廉政教育基地为新党员、新进公务员、新提任干部、学校党员和违纪人员等群体开展廉政教育提供了平台，该项目严格按照财政直付要求，专款专用。

（二）预算执行情况
	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	12.15
	12.15
	
	
	
	12.15
	
	

	全年预算资金
	(2)
	12.15
	12.15
	
	
	
	12.15
	
	

	实际到位资金
	(3)
	12.15
	12.15
	
	
	
	12.15
	
	

	全年执行资金
	(4)
	12.15
	12.15
	
	
	
	12.15
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0


（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
廉政教育基地建设是我县党员干部接受廉政教育，加强党性修养，筑牢拒腐思想防线的重要平台。高标准打造廉政教育基地，严格按照项目审批的相关程序实施，要在基地的规划建设、布展陈列上突出“廉政”主题，充实廉政内容，突出地方特色，全力打造我县风清气正的良好社会氛围。

（2）. 项目年度目标
县纪委按照突出重点与全面覆盖相结合、党性教育与作风建设相结合、正面教育与方面教育相结合的原则，用好用足廉政教育基地。

二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古县廉政教育基地建设项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。
（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10


（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	装饰工程：塑料板楼地面
	6.54
	=219.42㎡
	219.42㎡
	6.54

	
	安装工程：音响
	6.42
	=2（套）
	2（套）
	6.42

	
	装饰工程：墙面装饰板
	6.42
	=441.4㎡
	441.4㎡
	6.42

	
	安装工程：显示设备
	6.42
	=5（台）
	5（台）
	6.42

	质量指标
	设备合格率（%）
	6.42
	=100%
	100%
	6.42

	
	验收合格率（%）
	6.42
	>=99%
	99%
	6.42

	时效指标
	开工时间
	6.42
	=2019年3月20日
	2019年3月20日
	6.42

	
	竣工时间
	6.42
	=2019年7月25日
	2019年7月25日
	6.42

	成本指标
	安装工程：音响单价
	6.42
	=16916.8元/台
	16916.8元/台
	6.42

	
	装饰工程：墙面装饰板单价
	6.42
	=84.99元/㎡
	84.99元/㎡
	6.42

	
	装饰工程：塑料板楼地面单价
	6.42
	=92.56元/㎡
	92.56元/㎡
	6.42

	
	安装工程：显示设备单价
	6.42
	=13665.08元/台
	13665.08元/台
	6.42


（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	廉政教育基地参观人次
	6.42
	>=2000人次
	2000人次
	6.42


（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	参观人员满意度（%）
	6.42
	>=99%
	99%
	6.42


三、项目绩效分析
项目实施和预算执行情况及分析
古县廉政教育基地2019年建成，2021年支付的12.5万元是工程尾款，预算执行率100%。
产出情况及分析
古县廉政教育基地主要是进行了装饰工程和安装设备，工程完工后，我委相关人员对工程进行了验收，并对工程进行了财政评审。工程验收合格，在合同约定时间内完成。
效益情况及分析
古县廉政教育基地建设项目主要通过集中展示反腐倡廉方针政策和反腐败的工作成果，充分发挥廉政教育作用，使反腐倡廉教育入脑入心，推动反腐倡廉教育制度化、常态化、规范化，不断营造崇廉尚洁的社会风气。
满意度情况及分析
参观人员对廉政教育基地的建设非常满意，达到预期效果。
四、项目主要经验做法 

该项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显。
五、项目管理中存在问题及原因分析
在廉政教育基地建设工程中，对装饰工程和安装设备时，缺乏专业性把控。
进一步加强项目管理措施及建议

    希望在指标要素上，对工程原材料和施工费用进行分开管理，精准设置评价要素，进一步提高项目管理质量。
附件1.项目支出绩效自评表
	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	装饰工程：塑料板楼地面
	6.54
	=219.42㎡
	219.42㎡
	100.00%
	6.54
	

	
	
	安装工程：音响
	6.42
	=2（套）
	2（套）
	100.00%
	6.42
	

	
	
	安装工程：显示设备
	6.42
	=5（台）
	5（台）
	100.00%
	6.42
	

	
	
	装饰工程：墙面装饰板
	6.42
	=441.4㎡
	441.4㎡
	100.00%
	6.42
	

	
	质量指标
	验收合格率（%）
	6.42
	>=99%
	99%
	100.00%
	6.42
	

	
	
	设备合格率（%）
	6.42
	=100%
	100%
	100.00%
	6.42
	

	
	时效指标
	竣工时间
	6.42
	=2019年7月25日
	2019年7月25日
	100.00%
	6.42
	

	
	
	开工时间
	6.42
	=2019年3月20日
	2019年3月20日
	100.00%
	6.42
	

	
	成本指标
	装饰工程：塑料板楼地面单价
	6.42
	=92.56元/㎡
	92.56元/㎡
	100.00%
	6.42
	

	
	
	安装工程：音响单价
	6.42
	=16916.8元/台
	16916.8元/台
	100.00%
	6.42
	

	
	
	安装工程：显示设备单价
	6.42
	=13665.08元/台
	13665.08元/台
	100.00%
	6.42
	

	
	
	装饰工程：墙面装饰板单价
	6.42
	=84.99元/㎡
	84.99元/㎡
	100.00%
	6.42
	

	效益指标
	社会效益
	廉政教育基地参观人次
	6.42
	>=2000人次
	2000人次
	100.00%
	6.42
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参观人员满意度（%）
	6.42
	>=99%
	99%
	100.00%
	6.42
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