# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 人大会议室无线表决系统安装工程

项目单位： 古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门： 古县人民代表大会常务委员会办公室-101001

2022年2月

一、项目的基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算执行情况	3

（三）项目绩效目标	4

（四）项目实施计划	4

二、项目绩效情况	4

（一）预算执行情况	5

（二）项目产出情况	6

（三）项目效益情况	6

（四）项目满意度情况	7

三、项目绩效分析	7

四、项目主要经验做法	8

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

附件1.项目支出绩效自评表	10

附件2.绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。

立项依据：根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。

项目实施计划：根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 18.9 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。及时安装并投入使用

（2）. 项目年度目标

根据山西省县级人大常委会信息化建设工作会议精神要求，我县人大常委会会议室需安装会议无线表决系统。古人办呈（2021）7号。及时安装并投入使用

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人大会议室无线表决系统安装工程项目绩效自评价结果为:总得分88.76分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 购置会议音响 | 5.62 | 2 | 2对 | 5.62 |
|  | 购置摄像机、表决器、调音台、功放、服务器、监视器等设备 | 5.62 | 49 | 49台 | 5.62 |
|  | 室内吊顶拆除及矿物棉吊顶安装 | 5.62 | 130 | 130平方米 | 5.62 |
|  | 室内暖气罩拆除及安装 | 5.62 | 19.50 | 19.5米 | 5.62 |
|  | 购置手拉手话筒主机、主席单元、代表单元 | 5.62 | 8 | 8只 | 5.62 |
|  | 会议软件 | 5.7 | 1 | 1套 | 5.7 |
|  | 室内木地板拆除及安装 | 5.62 | 130 | 130平方米 | 5.62 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 5.62 | 100% | 100% | 5.62 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 5.62 | 2021年12月底 | 100% | 0 |
|  | 项目开工时间 | 5.62 | 2021年12月15日 | 100% | 0 |
| 成本指标 | 室内调试费 | 5.62 | 10% | 10% | 5.62 |
|  | 软件及设备购置 | 5.62 | 9 | 9万元 | 5.62 |
|  | 室内拆除及安装 | 5.62 | 7 | 7万元 | 5.62 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 提高人大代表选举工作 | 5.62 | 提高 | 100% | 5.62 |
| 可持续影响指标 | 及时高效完成选举工作 | 5.62 | 及时高效 | 100% | 5.62 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 5.62 | 95% | 95% | 5.62 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

及时安装各项设备并验收合格，提高人大代表选举工作效率，代表满意度达到95%以上，严格按照预算执行。

- 产出情况及分析

及时安装各项设备并验收合格

- 效益情况及分析

提高人大代表选举工作效率

- 满意度情况及分析

代表满意度达到95%以上

四、项目主要经验做法

完成设备安装并计入固定资产

五、项目管理中存在问题及原因分析

后期维护服务有待提高

六、进一步加强项目管理措施及建议

按需求列入预算，及时拨付资金，建议专人维护设备，保障设备使用价值。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置摄像机、表决器、调音台、功放、服务器、监视器等设备 | 5.62 | 49 | 49台 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 购置手拉手话筒主机、主席单元、代表单元 | 5.62 | 8 | 8只 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 会议软件 | 5.7 | 1 | 1套 | 100.00% | 5.7 |  |
|  |  | 室内吊顶拆除及矿物棉吊顶安装 | 5.62 | 130 | 130平方米 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 室内暖气罩拆除及安装 | 5.62 | 19.50 | 19.5米 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 室内木地板拆除及安装 | 5.62 | 130 | 130平方米 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 购置会议音响 | 5.62 | 2 | 2对 | 100.00% | 5.62 |  |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5.62 | 100% | 100% | 100.00% | 5.62 |  |
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5.62 | 2021年12月底 | 100% |  | 0 |  |
|  |  | 项目开工时间 | 5.62 | 2021年12月15日 | 100% |  | 0 |  |
|  | 成本指标 | 软件及设备购置 | 5.62 | 9 | 9万元 | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 室内调试费 | 5.62 | 10% | 10% | 100.00% | 5.62 |  |
|  |  | 室内拆除及安装 | 5.62 | 7 | 7万元 | 100.00% | 5.62 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高人大代表选举工作 | 5.62 | 提高 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 可持续影响指标 | 及时高效完成选举工作 | 5.62 | 及时高效 | 100% | 100% | 5.62 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 5.62 | 95% | 95% | 100.00% | 5.62 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料