古县2021年退耕还林工程
绩效自评报告

根据临财建[2021]790号《关于分解下达2021年中央财政专项转移支付资金区域绩效目标的通知》精神，为进一步规范项目管理，加强项目绩效评价，现对我县2021年退耕还林农户补助项目支出绩效开展了自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

下达我县2017年度新一轮退耕还林工程任务1700亩，第五年中央投资68万元。2019年度新一轮退耕还林工程任务4600亩，第三年中央投资138万元。2021年完善退耕还林任务1136亩，补助资金兑现10.224万元。2021年抚育退耕还林任务26155亩，补助资金兑现52.31万元。
二、绩效目标完成情况

1、资金安排情况
2017年度新一轮退耕还林工程68万元。2019年度新一轮退耕还林工程138万元。2021年完善退耕还林10.224万元。2021年抚育退耕还林52.31万元。

2、资金使用情况

2021年度上一轮退耕还林生态林到面积抚育补助资金47.0175万元，支付率89.9%。结余5.2925万元。原因：验收不合格、存在土地纠纷。

2017年度新一轮退耕还林第五年补助资金36万元，2019年度新一轮退耕还林第三年补助资金138万元，2021年度完善退耕还林政策补助资金10.224万元，全部支付。

三、项目管理存在的主要问题和原因

1、上一轮退耕还林生态林部分收益差，或者基本无经济收益，百姓复耕意愿强；

2、管理人员责任意识不强，导致补植不及时。

3、退耕农户大部分外出打工，农村留守人员大多为老弱病残，不能按季节补种，且退耕地荒芜多年，退耕农户无能力补栽。

4、村委会组织有劳动能力的人补栽，无资金保证，无法实施。

四、建议

（一）制度层面

盘活完善退耕还林政策补助资金，可将补助资金用于不合格退耕地的补植补造，让有劳动能力的人补栽，使退耕地林木成活率保存率达到验收标准。之后将退耕还林补助支付给农户。

落实退耕地的管护责任，退耕农户是直接管护责任人，村委会是主要管护责任人。

（二）操作层面

1、继续规范资金管理，强化绩效评价，使资金科学化预算、规范化支出、合理化应用、严格化监督。

2、严格督查机制，完善考核制度。既要部门监督，更要群众监督，通过督查进一步推进工作，所以要完善督查机制，可以部门交叉，群众参与。完善考核制度，以考核保质量，以严格的考核机制，提高工程标准。

3、对虚报冒领部分不再给予补助资金支付。

