项目支出绩效评价报告

项目名称：古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目

主管部门：北平镇政府

实施单位：北平镇贾寨村村民委员会

委托单位：古县财政局

评价机构：山西恒信资产评估事务所（普通合伙）

主 评 人：张晋梅

二〇二三年十月

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	9

（一）项目立项背景	9

（二）项目立项依据	11

（三）项目实施内容	11

（四）项目预算资金及使用情况	12

（五）项目资金来源及拨付流程	14

（六）项目实施情况	16

（七）项目组织管理	16

（八）利益相关方	16

（九）项目绩效目标	17

二、绩效评价工作开展情况	19

（一）评价目的及依据	19

（二）评价对象和范围	21

（三）绩效评价基准日	21

（四）绩效评价的原则	21

（五）绩效评价方法	23

（六）绩效评价指标体系	23

（七）评价的组织实施	25

三、综合评价情况及评价结论	30

（一）综合评价情况	30

（二）评价结论	30

四、绩效评价指标分析	32

（一）项目决策情况	32

（二）项目过程情况	36

（三）项目产出情况	40

（四）项目效益情况	44

五、绩效自评核实情况及复核结论	48

（一）绩效自评核实情况	48

（二）复核结论	49

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析	50

（一）主要经验及做法	50

（二）存在问题及原因分析	51

七、有关建议	53

（一）问题改进建议	53

（二）结果应用建议	53

- 八、相关附件.........................................55

附件1 项目支出绩效评价指标体系	55

附件2 项目支出绩效评价评分表	60

附件3 问卷调查报告	62

附件4 合规性检查报告	66

附件5 访谈报告	71

- 摘  要

受古县财政局委托，山西恒信资产评估事务所（普通合伙）对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目支出进行了绩效评价。我们本着客观、公平、公正的原则，对评价对象的资金使用情况进行全面分析和综合评价，形成了本报告。现将评价情况简要陈述如下：

一、项目概述

红色文化是中国共产党在领导中国人民进行革命、建设和改革的过程中形成的红色遗存和红色精神，是引领全体中华儿女砥砺奋进的先进文化；是革命基因和民族复兴的精神坐标；是党领导各族人民在革命斗争和伟大建设的实践中形成的伟大精神及其载体。建党百年来，以中国化马克思主义为核心的先进文化，归结起来都可称为红色文化。

2020年中共中央组织部和财政部联合发文《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号），通知指出要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实实践党的组织路线，以示范带动抓党建促乡村振兴，以红色精神传承赓续不断激发广大群众创造美好生活的力量。

2021年《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标》中把文化作为强省的载体路径和精神支柱，坚持以社会主义核心价值观为引领，充分挖掘和利用全省优秀传统文化、红色文化资源，打造中国文化传承弘扬展示示范区，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合发展。

2022年，临汾市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《临汾市红色文化资源保护传承条例》，将红色文化资源保护传承工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。

古县北平镇贾寨村是抗战时期太岳军区第一军分区就驻扎地，是抗日战争和解放战争时期太行、太岳革命根据地的重要组成部分。2018年10月份贾寨村太岳军区第一军分区一期修复工程开工，2019年10月底主体完工。

2021年，贾寨村成功申报了中组部红色旅游乡村项目，并入选临汾市第二批“党员教育基地”，同时贾寨村委还积极筹备了红色研学、培训、参观、实践等旅游项目。为进一步加大红色革命遗址保护和挖掘工作，把红色旅游资源与乡村振兴战略融入当地发展，古县县委县政府、北平镇政府和贾寨村委积极响应国家相关政策，认真贯彻落实上级文件精神，提出新建贾寨村红色教育培训中心建设项目。

本次绩效评价对象为古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目一期工程县级财政资金300万元。

二、项目绩效目标

绩效总目标：

通过项目实施，打造红色文化培训和爱国主义教育平台，提升当地红色教育培训能力和接待水平，促进农村基层文化建设，加强文化遗产保护和红色资源深度挖掘。通过发扬好红色文化传统，支撑红色文化品牌打造，推动红色旅游事业发展，提升基层公共文化旅游设施管理和服务水平，促进乡村振兴，让当地百姓共享红色旅游发展成果。

绩效分目标：

1、产出目标：

（1）产出数量：

建设地上三层（局部四层）红色教育培训中心综合楼一座，实际完成率100%；门房一座，实际完成率100%；完成建筑面积2457.3㎡，实际完成率100%。

（2）产出时效：

工程建设按合同约定365天完工，如期开工、竣工；工程验收及时，工程维保及时性有保障。

开工及时性：在2021年11月15日前开工；

竣工及时性：在2022年11月14日前开工；

验收及时性：在工程完工后90天内组织验收。

（3）产出质量：

工程使用年限达50年；工程质量验收合格率100%。

（4）产出成本：

成本节约率：一期工程总成本控制在744.67万元，其中县级财政资金300万元。

2、效益目标：

（1）社会效益：

打造红色教育平台和地方红色文化品牌，将红色资源与爱国主义教育互融互通，厚植爱国主义情怀，立德树人。赓续红色血脉、传承红色精神、提高爱国主义教育实效。文化赋能文化铸魂，提振民族精神，提高群众精神归属感和文化自信力。

（2）经济效益：

推动发展红色旅游，促进乡村振兴，为村民增加收入提供便利条件；创造更多的就业机会，吸引村民发展第三产业；带动相关产业发展，促进乡村经济结构优化，增加村民和集体经济收入。

（3）可持续影响：

政策及资金支持可持续；项目建成后要投入使用，建立管理机制，落实管理主体，明确管理责任；后续管理制度健全；合作企业维保服务可持续；群众对红色文化认知度和热情度持续提升，红色文化品牌宣传工作力度加强，宣传形式保持多样化和可持续性。

（4）满意度：

受益对象满意度≥90%；

合作企业人员满意度≥90%。

三、评价结论

经综合评价，本项目总评价得分为86.63分（满分100分），绩效评价等级为“良”，整体完成情况较好；在决策阶段、产出阶段、效益阶段表现良好，过程阶段还有提升空间。

四、主要经验及做法

1、重质量，抓监督，定岗值守保障项目优质实施

评价组在访谈中了解到，为保障项目高质高效实施，贾寨村两委班子成立了以村主任任组长、两委成员为组员的项目建设小组。建设小组认真研究项目推进计划，保障组员对项目内容了解充分，小组成员排班值守施工现场，实行现场交接班不间断值守，配合工程监理对施工现场秩序、工程进度、安全管理制度及安全操作执行情况、使用材料、施工质量及施工单位人力、物力安排情况等情况进行巡查监督，发现问题第一时间通知监理、施工方沟通处理，保障了建设项目工程质量。

2、认真执行建设项目“ 四制 ”，保障项目可持续管理。

评价组现场核实和资料分析，该项目认真执行“四制”管理，项目法人对项目的前期准备、实施过程的管理工作负全部责任，对参建单位加强合同管理和履约管理，保障项目的使用期维保约定落实。项目实行了实行招投标，依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和采购的相关规定，对项目实行招投标，保障引进的施工单位有资质有实力。项目单位委托具有监理资质的监理单位对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制，保障建设项目按设计保质量完成，为项目投入后的持续管理提供了保障。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题及原因分析

1、项目档案管理规范性不足

评价过程中，评价组和项目主管单位相关人员进行多次协调，和项目相关的可研报告、立项批复、资金审批等资料迟迟未收集到，评价人员到贾寨村委和相关负责人进行现场沟通、梳理村委实有资料，相关资料仍有缺失或分散到各处。后经镇政府相关人员多方收集该项目相关的立项、审批和资金批复等相关项目资料才陆续提供到位。

2、项目绩效自评水平有待提高

评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。项目实施单位未进行绩效目标申报，项目一期完成后进行了事后的绩效自评分析，经评价组分析资料了解，自评报告中绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，数量指标、成本指标、效益指标设置不准确，指标的细化和量化程度不足，项目实施单位绩效评价业务知识欠缺，在绩效自评能力上存在明显不足。

- 工期逾期且未验收，无相关延期手续

- 评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。建设项目《施工承包合同》约定合同工期365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工验收日期2022年11月14日。评价组现场勘察、资料分析和访谈了解，2022年8月5日古县行政审批服务管理局颁发《中华人民共和国政建筑工程施工许可证》，建筑工程符合施工条件，准予施工。根据《监理旬报》《监理总结》显示，一期工程2022年10月竣工后进行了项目方、监理和施工方验收，未上报住建单位验收并备案，且未提供相关的延期协议等手续，工程验收逾期11个月。

（二）问题改进建议

1、加强项目档案管理，保障项目可持续性管理

建议：项目实施单位完善项目管理制度，设立“一项目一档案”管理，制定项目管理制度，责任到人，明确职责，从项目源头开始进行档案管理，项目相关资料及时归档，按工作流程和时限推进进行有序管理，科学管控，保障项目有源可溯，有据可查。

2、学习并完善绩效管理，加强并提升绩效管理水平

建议：项目单位组织相关人员进行国家、省、市和县等相关的绩效管理政策和文件的认真深入学习，深刻认识并树立积极的绩效意识，掌握绩效评价管理相关知识，并实施本单位的项目绩效自评工作，在今后的工作中，加强执行本单位的项目绩效自评，完善绩效自评工作的规范性，提高本单位财政资金绩效管理水平。

- 3、查缺补漏，加强沟通，加速施工进度，积极组织验收

- 建议：项目单位应敦促施工方按要求加速施工进度，项目监理发挥现场监管督导作用，严把质量关，也要把控工程时效，督促施工方积极及时准备验收相关材料，补齐延期协议，与各主管单位保持紧密良好沟通，确保验收工作尽早顺利开展，加快推进项目投产使用。

古县北平镇贾寨村红色教育培训中心

项目支出绩效评价报告

受古县财政局委托，山西恒信资产评估事务所（普通合伙）承担安古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目支出绩效评价工作。根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）等文件精神，对本项目的资金管理和绩效情况进行全面分析及综合评价，形成了本报告。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景

红色文化是中国共产党在领导中国人民进行革命、建设和改革的过程中形成的红色遗存和红色精神，是引领全体中华儿女砥砺奋进的先进文化；是革命基因和民族复兴的精神坐标；是党领导各族人民在革命斗争和伟大建设的实践中形成的伟大精神及其载体。建党百年来，以中国化马克思主义为核心的先进文化，归结起来都可称为红色文化。

2020年中共中央组织部和财政部联合发文《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号），通知指出要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实新时期党的组织路线，以示范带动抓党建促乡村振兴，以红色精神传承赓续不断激发广大群众创造美好生活的力量。

2021年《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标》中把文化作为强省的载体路径和精神支柱，坚持以社会主义核心价值观为引领，充分挖掘和利用全省优秀传统文化、红色文化资源，打造中国文化传承弘扬展示示范区，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合发展。

2022年，临汾市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《临汾市红色文化资源保护传承条例》，将红色文化资源保护传承工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。

古县北平镇贾寨村是抗战时期太岳军区第一军分区就驻扎地，是抗日战争和解放战争时期太行、太岳革命根据地的重要组成部分。1942年，日军占领沁源县城后，古县贾寨村成为太岳军区政治军事重心，陈赓、薄一波等老一辈革命家都曾在贾寨村指挥根据地建设。2018年10月份贾寨村太岳军区第一军分区一期修复工程开工，2019年10月底主体完工。一期整修共包括9个院落，搬迁村民32户。

2021年，贾寨村成功申报了中组部红色旅游乡村项目，并入选临汾市第二批“党员教育基地”，同时贾寨村委还积极筹备了红色研学、培训、参观、实践等旅游项目。为进一步加大红色革命遗址保护和挖掘工作，把红色旅游资源与乡村振兴战略融入当地发展，  古县县委、县政府、北平镇政府和贾寨村委积极响应国家相关政策，认真贯彻落实上级文件精神，提出新建贾寨村红色教育培训中心建设项目。

本次绩效评价对象为古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目一期工程，绩效评价资金为县级财政资金300万元。

- （二）项目立项依据

- 本项目的立项依据包括但不限于：

- 1、中共中央 国务院关于印发《新时代爱国主义教育实施纲要》的通知中发〔2019〕45号；

- 2、中组部、财政部联合印发《关于规范干部党性教育基地管理工作的意见》组通字[2018]33 号；

- 3、中共中央办公厅印发《2019－2023 年全国党员教育培训工作规划》；

- 4、《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号）；

- 5、《山西省红色文化遗址保护利用条例》2019 年 10 月 1 日起施行；

- 6、《山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号）；

- 7、《山西省关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》

- （晋政办发〔2021〕13号）；

- 8、《山西省红色文化遗址保护利用条例》（2019年9

- 月27日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；

- 9、《临汾市红色文化资源保护传承条例》（2022年11月4日临汾市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）；

- 10、《关于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目立项的申请》（古贾寨呈〔2021〕1号）；

- 11、《关于对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（古审管审发〔2021〕23号）；

- 12、其他相关政策法规。

- （三）项目实施内容

- 根据《关于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目立项的申请》（古贾寨呈〔2021〕1号）《关于对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》古审管审发〔2021〕23号批复立项。

- 项目建设总规模及内容：项目总占地面积2735m²，总建筑面积2493.3m²，设计使用年限50年。总体项目计划建设工期为12个月。项目内容：

- 1、主体工程：新建1座地上3层（局部4层）框架结构培训中心建筑面积2421.3m²；门房1座，建筑面积为36m²。

- 2、室外配套工程：消防水泵房1座，建筑面积36m²；室外绿化面积820.5㎡；道路硬化面积880.67㎡；东侧、西侧、北侧和东南侧挡土墙面积800.37m³、室内外装饰装修及其附属配套设施等。

- 本项目分两期工程建设完成。一期工程：红色教育培训中心综合楼一座，建筑面积2421.3 m²；新建门房一座，建筑面积36m²。二期工程：消防水泵房1座，建筑面积36m²；完成室内外绿化面积820.5㎡；道路硬化面积880.67㎡；东侧、西侧、北侧和东南侧挡土墙800.37m³等及室内外装饰装修及其附属配套设施建设。根据基本建设程序，建设项目实施分为前期准备和施工建设两个阶段。

- 前期准备阶段：

- 编制及报批建设项目可行性报告、勘察、工程设计、立项审批、工程招投标等工作。

- 施工建设阶段：

- 一期主体工程、门房建设 ；二期装饰装修及配套工程；竣工验收阶段。

- 2022年8月5日古县行政审批服务管理局颁发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，建筑工程符合施工条件，准予施工。2022年8月10日开始施工建设。2022年10月30日完工。一期工程完工后由项目方贾寨村委负责人、工程监理和施工单位三方进行质量初步验收。

- 项目计划总投资1366.26万元，一期工程计划投入资金744.67万元。资金来源为申请上级资金和当地配套解决。本次对该项目一期工程建设进行评价。一期工程合同工期为2021年11月15日至2022年11月14日。本次绩效评价对象为项目一期工程县级财政拨款资金300万元。

- （四）项目预算资金及使用情况

1、项目预算资金

本项目总预算资金744.67万元。资金来源为县级财政拨款300万元，其余444.67万元由项目方配套解决。项目预算资金来源详见表4-1，

| 表4-1 项目预算资金资金来源表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金 | 合计 |
| 预算资金 | 古财农〔2022〕13号 |  |  | 230 | 300 |
|  | 古财农〔2022〕42号 |  |  | 50 |  |
|  | 古财农〔2022〕170号 |  |  | 20 |  |
|  | 小计 | 300 |  |  |  |

2、预算资金使用情况

经评价人员核查，截至评价基准日（2022年12月31日），共拨付县级财政资金300万元，主要用于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目建设工程款的支付。资金到位率100%；实际支出300万元，预算执行率100%。项目资金支出明细详见表4-2：

表4-2      资金支出明细表         单位：万元

| 序号 | 项目内容 | 支付金额 | 支出时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 200 | 2022年3月9日 | 支山西博翌弘建筑工程有限公司 |
| 2 | 工程款 | 100 | 2022年5月23日 |  |
| 合计 |  | 300 |  |  |

- （五）项目资金来源及拨付流程

本项目资金来源为县级财政资金和项目实施单位部分配套自筹资金，支付流程：由项目实施单位向北平镇政府申、县财政局、县级分管领导、县政府县长逐级申请，申请批复后财政局拨付资金至北平镇人民政府，镇政府拨付资金至贾寨村委，贾寨村委根据《施工承包合同》约定分批支付给山西博翌弘建筑工程有限公司。

资金拨付流程见图1：

图1   资金拨付流程图

- （六）项目实施周期

项目实施计划周期为365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工日期2022年11月14日。

（七）项目组织管理

1、古县财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

2、古县北平镇人民政府：作为本项目主管单位，全面统筹协调古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目立项审批、招投标工作、资金申请批复、资金使用、项目实施推进跟进等工作情况，做到事前、事中、事后全程监控，确保资金的支持方向、使用范围等。

3、古县北平镇贾寨村：根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，严格专款专用，落实贾寨村红色教育培训中心建设项目各项工作的具体推进工作，保障项目工程按期保质完成。负责项目实施和资金管理工作；具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，完成工程招投标和《承包合同》《监理合同》的签订，工程建设情况现场跟进，工程质量现场监控，组织工程竣工验收，工程缺陷期和维修期维保条款落实，政策宣传、相关资料数据收集审核和资金支付等工作，保证项目资金按要求合规支付。同时将项目相关资料、数据收集、汇总、上报、存档等。

（八）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

- 1、财政拨款部门：古县财政局；

- 2、项目主管部门：古县北平镇人民政府；

- 3、项目实施单位：古县北平镇贾寨村委；

- 4、项目受益群体：古县北平镇贾寨村村民。

- （九）项目绩效目标

绩效总目标：

通过项目实施，打造红色文化培训和爱国主义教育平台，提升当地红色教育培训能力和接待水平，促进农村基层文化建设，加强文化遗产保护和红色资源深度挖掘。通过发扬好红色文化传统，支撑红色文化品牌打造，推动红色旅游事业发展，提升基层公共文化旅游设施管理和服务水平，促进乡村振兴，让当地百姓共享红色旅游发展成果。

绩效分目标：

1、产出目标：

（1）产出数量：

建设地上三层（局部四层）红色教育培训中心综合楼一座，实际完成率100%；门房一座，实际完成率100%；完成建筑面积2457.3㎡，实际完成率100%。

（2）产出时效：

工程建设按合同约定365天完工，如期开工、竣工；工程验收及时；工程维保及时性有保障。

开工及时性：在2021年11月15日前开工；

竣工及时性：在2022年11月14日前开工；

验收及时性：在工程完工后90天内组织验收。

（3）产出质量：

工程使用年限达50年；工程质量验收合格率100%。

（4）产出成本：

成本节约率：一期工程款支付成本控制在300万元。

2、效益目标：

（1）社会效益：

打造红色教育平台和地方红色文化品牌，将红色资源与爱国主义教育互融互通，厚植爱国主义情怀，立德树人。赓续红色血脉、传承红色精神、提高爱国主义教育实效。文化赋能文化铸魂，提振民族精神，提高群众精神归属感和文化自信力。

（2）经济效益：

推动发展红色旅游，促进乡村振兴，为村民增加收入提供便利条件；创造更多的就业机会，吸引村民发展第三产业；带动相关产业发展，促进乡村经济结构优化，增加村民和集体经济收入。

（3）可持续影响：

政策及资金支持可持续；项目建成后要投入使用，建立管理机制，落实管理主体，明确管理责任；后续管理制度健全；合作企业维保服务可持续；群众对红色文化认知度和热情度持续提升，红色文化品牌宣传工作力度加强，宣传形式保持多样化和可持续性。

（4）满意度：

受益对象满意度≥90%；

合作企业人员满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的及依据

1、评价目的

本次评价目的是通过对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目的决策、过程、产出、效益进行评价，总结经验做法，针对项目中的问题及不足之处提出合理的政策建议。最终为古县财政局加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

2、评价依据

评价依据是评价所依据的法律法规、规章和政策文件，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年10月1日）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（5）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（6）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（7）财政部《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（8）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋发〔2018〕39 号）；

（9）山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

（10）《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办〔2019〕30号）；

（11）《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）；

（12）其他有关的法律法规规章和政策文件。

- （二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象是古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目一期工程，评价资金为县级财政资金300万元。

绩效评价范围：绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，绩效目标的实现程度及效果。绩效评价范围具体包括：

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

空间范围：古县界内。

受益群体范围：贾寨村村民。

- （三）绩效评价基准日

本次评价基准日为2022年12月31日。

- （四）绩效评价的原则

本次绩效评价按照财政部《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）规定的原则进行评价。

1、独立原则。在古县财政局和古县北平镇人民政府提供工作便利条件和相关资料情况下，独立完成本次预算绩效评价工作。

2、客观原则。严格执行国家、省、市相关文件要求，按照合同约定的事项和具体要求，客观公正、实事求是地开展预算绩效评价工作。

3、规范原则。按照《古县财政局关于做好财政重点绩效评价工作的通知》（古财字〔2023〕59号）文件，对古县北平镇人民政府提供的原始资料进行必要的核查验证，结合项目绩效目标，形成结论并出具预算绩效评价报告。

4、公开透明。本次评价的过程中，从前期调研、方案评审、实地调研、撰写报告等评价环节，做到评价的全过程公开透明，评价组依法接受财政部门评审和监督，自觉接受社会监督。

（五）绩效评价方法

评价组根据本次评价对象的具体情况，采用定性评价和定量评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查等为基础，综合应用比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等多种方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

1、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较的方法。综合分析绩效目标实现程度。通过对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目目标任务与实施效果对比，分析绩效目标实现程度及效益。

2、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价主要从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等因素进行综合分析评价。

3、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目针对受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解受益群体对项目实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）等文件要求，从决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（包括资金管理、组织实施）、产出和效益四个维度进行设计。

本次绩效评价权重设计采用经验分配法，在《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法的通知》（晋财绩〔2021〕13号）的基础上，对评价指标所代表的价值进行判断。最终确定决策类指标权重占比20%，过程类指标权重占比20%，产出类指标权重占比30%，效益类指标权重占比30%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性，以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

本次绩效评价侧重于评价古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目综合楼建设是否达到设计批复要求，主体工程和配套设施质量是否符合相关要求，项目建设过程是否符合相关管理规定，项目资金使用是否符合规定，产生的社会效益是否达到预期目标等。

2、绩效评价指标体系

根据《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）提供的项目绩效评价指标体系，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成26个三级指标，其中：6个决策类指标，5个过程类指标，9个产出类指标和6个效益类指标。

3、评分等级

评价组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：综合评分区间[0，60）为差，[60，80）为中，[80，90）为良，[90，100]为优。具体评价等级及分值见表6-1：

表6-1   绩效评价分值评级

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 100≥P≥90 | 优 |
| 90＞P≥80 | 良 |
| 80＞P≥60 | 中 |
| P＜60 | 差 |

- （七）评价的组织实施

1、评价组织及人员分工

根据本项目的特点，评价组设置5人，设项目负责人1名，设组长1名，组员3名。评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价工作方案和绩效评价报告等工作。具体人员及分工见7-1。

表7-1 评价组工作人员分工表

| 职务 | 姓名 | 执业资格 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 李雪峰 | 资产评估师 | 负责协调绩效评价整体工作 |
| 主评人 | 张晋梅 | 资产评估师 | 负责绩效评价工作方案和报告审核工作 |
| 组员 | 王雅琼 | 绩效专员 | 负责实施方案和绩效评价报告的撰写、访谈、现场核实。负责评价资料的整理归档 |
| 组员 | 张玲巧 | 绩效专员 | 负责现场勘查、问卷调查及相关资料收集 |
| 组员 | 许文玲 | 绩效专员 | 现场勘查、问卷调查及相关资料收集 |

- 主评人制度：第三方机构出具预算绩效评价报告应当由其主评人签字确认。绩效评价主评人由第三方机构根据以下条件择优评定：

- 1.遵守法律、行政法规和本办法的规定，具有良好的职业道德；

- 2.具有与预算绩效评价业务相适应的学历、能力；

- 3.具备中高级职称或注册会计师、评估师、律师、内审师、注册造价工程师、注册咨询工程师等相关行业管理部门认可的专业资质；

- 4.具有5年以上工作经验，其中从事预算绩效评价工作3年以上；

- 5.具有较强的政策理解、项目管理和沟通协调能力；

- 6.未被追究过刑事责任，或者从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪而受刑事处罚，刑罚执行期满逾5年。

2、评价工作安排

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、报告撰写三个阶段：

（1）第一阶段为准备阶段（2023年10月18日-10月25日）。主要进行以下内容：

①确认评价对象。

②成立评价小组，设项目负责人1名，组长1人，组员3人。

③制定评价工作方案。我公司评价组充分收集评价项目有关的基础资料开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确评价工作安排，制定绩效评价工作方案。

④确认项目评价工作方案。县财政局预算绩效管理股组织预算绩效评价专家对绩效评价工作方案进行评审论证，提出评审意见。我公司评价组根据评审意见，对评价工作方案进行修改完善。并将修改后的实施方案上报县财政局预算绩效管理股复审。

（2）第二阶段为实施阶段（2023年10月26日-11月4日），主要进行以下内容：

①收集、审核资料，进行分析整理。评价组在全面收集资料的基础上，根据评价实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

②现场勘察。根据评价对象的特点和被评价单位提供的数据资料，评价组采取现场勘察、巡查评价的方式进行实地考察验证。

③自评复核。我公司评价组对被评价单位的自评结果进行复核，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行核实，并提出部门（单位）绩效自评复核报告。重点复核绩效自评工作是否按要求开展、预算执行率是否真实、绩效目标完成情况是否准确等，并视评价工作需要，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

④综合评价。评价组根据评价实施方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

（3）第三阶段为撰写报告阶段（2023年11月5日-11月25日），主要进行以下内容：

①撰写报告。我公司评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价对象基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价结论，绩效评价指标分析，项目（政策）主要经验、做法和存在的问题及原因分析，改进建议及评价结果应用建议等。

②提交报告。我公司评价组与被评价单位相关负责人交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，于30日内将评价报告报送县财政局预算绩效管理股。

③审核报告。县财政局预算绩效管理股组织专家对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方法的科学性、评价结论的合理性、问题分析的全面性、建议的可行性等方面进行审核，提出评审意见。

④确认报告。我公司评价组根据评审意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见修改评价报告，提交正式评价报告。

⑤建立档案。评价组在出具正式评价报告日后90日内，及时将工作底稿与评价报告等一起归入评价业务档案。

- 绩效评价标准

本项目绩效评价标准为计划标准和行业标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。首先确保评价工作组人员与评价单位及事项之间的独立性，确保评价出发点公正公平。

- 质量控制制度

（1）绩效评价实施前质量控制。

①首先确保评价工作组人员与评价单位及事项之间的独立性，确保评价出发点公正公平；

②加强对评价工作组人员的培训，从态度、认识、专业知识和技术水平、文件资料和数据的处理方法等方面提高工作人员的综合素质；

③确保被评价单位提供的资料都加盖公章，以保证其真实、有效性。

（2）绩效评价实施过程中质量控制。

①真实性控制，指标数据来源要客观、科学并可核实，同时能够相互印证，便于监控。对资金使用单位提供的文档记录等信息进行核对，保证与原始资料保持一致；

②对资金使用单位提供的数据信息，要调查核实数据来源， 并借助专业机构出具的权威报告，减少人为因素的主观判断；

③对定性资料要借助现场访谈、调研及网上收集的相关资料等进行验证。

④重点对被评价单位的绩效申报表，通过调查分析等进行自评复核。

（3）绩效评价实施后质量控制。

首先要履行各级审核制度，在数字的准确性、文字的表达性方面消除低级性错误的出现。其次在审核过程中要对逻辑性、合理性进行审核，避免报告自相矛盾。再次对报告的可读性进行审核，力争使报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

评价人员按照相关资料确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目总评价得分为86.22（满分100分），绩效评价等级为“良”。

本项目整体绩效评价结果详见图1。

图1 二级指标得分图

- （二）评价结论

经综合评价，本项目总评价得分为86.63分（满分100分），绩效评价等级为“良”，整体完成情况较好；在决策阶段、产出阶段、效益阶段表现较好，过程阶段还有提升空间。各阶段完成情况见绩效评价得分表，具体为：

绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 17.5 | 17 | 26 | 26.13 | 86.63 |
| 得分率 | 87.50% | 85% | 86.67% | 87.11% | 86.63% |

1、决策阶段（满分20分，考评得分17.5分）：本项目立项依据充分、立项程序规范；预算编制科学，资金分配合理。绩效目标设置待规范，绩效自评水平待提高。

2、过程阶段（满分20分，考评得分17分）：项目资金全部到位，预算执行率较好，管理制度较健全，制度执行力有提升，资金使用规范。

3、产出阶段（满分30分，考评得分26分）：项目设计批复的内容全部完成，项目数量、质量情况较好，时效性指标完成较差，项目成本控制较好。

4、效益阶段（满分30分，考评得分26.13分）：项目经济效益、社会效益有提升空间，可持续性较好，受益对象满意度较好。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。

A决策：标准分20分，实际得分17.5分，得分率87.50%（详见表4-1）。

表4-1  决策类指标评分表

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 充分 | 4 | 项目相关政策及文件 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 规范 | 3 | 项目相关政策及文件 |
| A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 待改进 | 3 | 项目相关文件、绩效目标申报表 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 待明确 | 1.5 | 项目相关文件、绩效目标申报表 |
| A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 3 | 科学 | 3 | 项目相关文件、评价组分析 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 3 | 合理 | 3 | 财务核实 |

1、A1项目立项指标分析。

A11立项依据充分性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

本项目立项依据符合中共中央 国务院关于印发《新时代爱国主义教育实施纲要》的通知中发〔2019〕45号《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标》《山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号）（2分）等国家相关法律法规、政策（满分1分，得1分）；符合《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号）（满分1分，得1分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（满分1分，得1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（满分1分，得1分）。

A12立项程序规范性：满分3分，得分3分。

本指标考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本项目按照工程项目规定的程序申请设立，完成实施方案的申请与批复等相关程序，项目制定《古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告》按照《关于对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（古审管审发〔2021〕23号）《关于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目立项的申请》（古贾寨呈〔2021〕1号）等要求申请立项，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》取得《乡村建设规划许可证》项目立项申请等程序规范（满分1分，得1分）；项目申报内容以及提交的申请、批复等文件、材料符合相关要求，全部手续办结（满分1分，得1分）；项目开展前经过了必要的专家论证、可行性研究、集体决策、会议讨论（满分1分，得1分）。

2、A2绩效目标指标分析。

A21绩效目标合理性：满分4分，得分3分。

本指标用以考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目方未进行绩效目标申请，项目进行了事后绩效自评，出具了绩效自评报告。（满分1分，得分0.5分）；经评价组进行梳理，本项目绩效目标通过项目实施，打造红色文化培训和爱国主义教育平台，提升当地红色教育培训能力和接待水平，促进农村基层文化建设，加强文化遗产保护和红色资源深度挖掘。通过发扬好红色文化传统，支撑红色文化品牌打造，推动红色旅游事业发展，提升基层公共文化旅游设施管理和服务水平，促进乡村振兴，与实际工作内容具有相关性，但未进行绩效目标申请，绩效自评报告绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，但未完成绩效目标申报和设置工作（满分1分，得分0.5分）；评价组对项目方提供的资料进行梳理和访谈调查，本项目产出效益和效果符合正常的业绩水平（满分1分，得分1分）。经评价组核实项目投资额与项目任务数和计划数相对应（满分1分，得分1分）。

A22绩效指标明确性：满分3分，得分1.5分。

本指标考核绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目方未进行绩效目标申请，有绩效自评报告，（满分1分，得分0.5）；未对项目进行绩效目标细化分解，量、质量、成本、时效，项目效益、可持续影响和满意度指标的设置不准确，但本项目绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，（满分1分，得分0.5分）；项目绩效目标设置不准确，经评价组梳理核实项目投资额与项目任务数和计划数相对应（满分1分，得分0.5分）。

3、A3资金投入指标分析。

A31预算编制科学性：满分3分，得分3分。

本指标考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

评价组对评价资金预算编制情况核查，本项目预算编制申请资金符合项目实施内容，经过逐级申请批复和评审，论证充分（满分1分，得分1分）；预算内容与项目内容相匹配（满分1分，得分1分）；本项目预算结合项目内容，依据工程建设内容进行编制，预算额度测算依据充分（满分1分，得分1分）；预算确定的项目资金量与工作任务匹配（满分1分，得分1分）。

A32资金分配合理性：满分2分，得分2分

本指标考核项目预算资金分配是否有依据，与分配单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配依据古县北平镇贾寨村红色教育培训项目建设一期工程内容及工程进度情况，与工程实际建设内容及实施方案批复文件相符，预算资金分配依据比较充分（满分1分，得分1分）；资金分配额度与古县北平镇贾寨村红色教育培训项目一期工程内容及地方实际情况相适应（满分1分，得分1分）。

- （二）项目过程情况

主要指标包括资金管理和组织实施两方面。

B过程：标准分20分，实际得分17分，得分率85%。（详见表4-2）

表4-2 过程类指标得分情况

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 100% | 4 | 财政资金拨付文件及收款凭证（资金申请及下达文件） |
|  |  | B12预算执行率 | ≥90% | 4 | 100% | 4 | 财务资料及支付明细 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 较合规 | 4 | 评价组财务核实 |
| B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 较健全 | 3 | 实施单位提供相关管理制度及文件 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 较有效 | 2 | 查阅相关申请、审批、自评等资料 |

1、B1资金管理指标分析。

B11资金到位率：满分4分，得分4分。

本指标反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经评价组现场核查，本项目一期预算申请县级财政资金300万元，截至本次绩效评价基准日，预算资金实际到位300万元，根据评分标准，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=300/300×100%=100%，本项得分（满分4分，得分4分）。

B12预算执行率：满分4分，得分4分。

本指标反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至评价基准日（2022年12月31日），本项目预算资金到位300万元，实际支付资金300万元。

根据评分标准，预算执行率=实际支出/到位资金×100% =300/300×100%=100%，（本项满分4分，得分4分）。

B13资金使用合规性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价组对项目资金的支出资料进行核查，本项目预算资金的支付有完整的审批程序和手续，项目方仅提供了资金村、镇两级的资金申请批复报告，并提供上级下达资金的批复《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金通知》（古财农〔2022〕13号）下达项目建设专项资金230万元；《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金通知》（古财农〔2022〕42号），下达项目建设专项资金50万元；《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金的通知》（古财农〔2022〕170号）下达项目建设专项资金20万元等完整资金下达资料文件（满分1分，得分1分）；下达县级专项资金300万元用于项目贾寨村红色教育培训中心综合大楼建设一期工程款支付，使用范围符合文件及本项目规定用途（满分1分，得分1分）；项目资金的使用符合预算批复使用用途（满分1分，得分1分）；本项目不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（满分1分，得分1分）。

2、B2组织实施指标分析。

B21管理制度健全性：满分4分，得分3分。

本指标用以反映和考核项目实施相关制度、操作流程等业务、财务管理制度是否健全、完善。

评价组对项目方提供的资料分析，贾寨村委有《贾寨村农村集体“三资”管理规范化建设制度汇编》，其中有财务预算收支审批管理制度、采购制度、人员管理制度、村集体资产管理制度和工程建设议事制度、档案管理制度等。村集体实行“四议两公开一审核”议事决策制度，各项制度涵盖财务、业务、人员管理工作，经评价组梳理，对重大工程等项目的档案管理不规范，对项目档案资料管理上存在明显不足。（满分2分，得分1分）；村集体财务管理制度健全，对专项资金管理有具体的管理办法，财务制度涵盖财务管理各个环节，且合法、合规、完整（满分2分，得分2分）。

B22制度执行有效性：满分4分，得分2分。

本指标用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

在项目实施过程中，基本能够严格遵守相关业务管理制度和财务管理制度，但在项目绩效申报和绩效自评工作中存在不足，需进行加强改进。项目依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》中华人民共和国国家发展和改革委员会第 16 号《必须招标的工程的项目规定》及国家的有关法律、行政法规，授权华睿诚项目管理有限公司《工程建设项目招标代理协议书》进行招投标，通过召开评标会确定中标单位为山西博翌弘建筑工程有限公司并签订《施工承包合同》。项目工程实施监理制，同郑州众诚建设咨询有限公司达成监理合作事项。但在评价过程中项目方并未能提供监理合同，在管理制度执行力度有待提升（满分1.5分，得分0.5分）；项目实施过程中基本能够有效落实项目实施的内容和相关管理制度，成立以村两委负责人牵头，其他班子成员任组员的项目工作领导小组。人员排班蹲守，同监理共同对项目施工过程进行全程监控。本项目施工单位办理了《建设施工许可证》，制定了工程推进计划、指定了工程项目负责人，制定了《施工安全管理制度》和《施工操作规范》，明确了工程施工质量标准，项目实施实行监理月报和监理总结制，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位（满分1.5分，得分1.5分）；项目立项审批、招投标、资金申请等资料合规完整，但在项目档案规范管理方面中存在不足，未能实行“一项目一档案”管理，对项目资料进行梳理归档，管理工作有待落实加强（满分1分，得分0分）。

- （三）项目产出情况

C产出：标准分30分，实际得分26分，得分率86.67%。（详见表4-3）

表4-3  产出类指标得分情况

| 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | 9 | C11综合楼建设完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C12门房修建完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |  |
|  |  | C13建设总面积完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |  |
| C2产出时效 | 9 | C21工程开工及时率 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C22工程竣工及时率 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% |  |
|  |  | C23工程验收及时率 | 100% | 3 | 逾期 | 1 | 33% |  |
| C3产出质量 | 6 | C31工程使用年限达标率 | 100% | 3 | 达标 | 3 | 100% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C32工程质量合格率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |  |
| C4产出成本 | 6 | C41总成本节约率 | ≥0% | 6 | ≥0% | 6 | 100% | 评价组财务核实实施单位提供的拨付申请和银行转账凭证等文件，查阅相关资料、分析、计算、梳理 |

1、C1产出数量指标分析。

C11综合楼建设完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

评价组现场核实，本项目建设完成2421.3㎡地上三层（局部四层）红色教育培训中心综合楼一座，框架结构，实际完成率100%；根据评分标准公式（实际完成工程数/计划完成工程数量）×100%计算得分，完成率达到100%得满分，（本项满分3分，得分3分）。

C12门房修建完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

评价组现场核实，本项目建设完成36㎡门房一座，实际完成率100%； 根据评分标准公式（实际完成工程数/计划完成工程数量）×100%计算得分，完成率达到100%得满分，（本项满分3分，得分3分）。

C13建设总面积完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

评价组现场核实，本项目建设完成2421.3㎡地上三层（局部四层）红色教育培训中心综合楼一座，36㎡门房一座，根据项目立项、审批和工程《承包合同》中计划建设达成综合楼建筑面积2421.3㎡，门房建筑面积36㎡，建设总面积2457.3㎡，完成率100%得满分。实际完成率100%，根据评分标准公式（实际完成工程数/计划完成工程数量）×100%计算得分，完成率达到100%得满分，（本项满分3分，得分3分）。

2、C2产出时效指标分析。

C21工程开工及时率：满分3分，得分2分。

本指标反映和考核工程完工及时情况。

经评价组资料梳理和现场核实，2021年11月13日 ，贾寨村委同山西博翌弘建筑工程有限公司签订《施工承包合同》。合同工期365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工验收日期2022年11月14日。2022年8月5日古县行政审批服务管理局颁发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，建筑工程符合施工条件，准予施工。2022年8月10日开始施工建设，2022年10月30日完工。项目开工时间逾期。经评价组现场核查访谈，主体工程开工延期，但用地平整、施工条件准备工作2021年1月15日如期开始。（本项满分3分，得分2分）。

C22工程竣工及时率：满分3分，得分2分。

本指标反映和考核工程完工后验收及时情况。

经评价组现场核查和资料分析，《施工承包合同》合同工期365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工验收日期2022年11月14日。项目实际竣工期为2022年10月30日。经评价组现场核查访谈，开工建设后村委、监理和施工方积极推进工期，在既定时间内完成建设内容。（本项满分3分，得分2分）。

C23工程验收及时率：满分3分，得分1分。

本指标反映和考核工程完工后验收及时情况。

经评价组现场核查和资料分析，项目2022年10月30日完工。完工后由监理公司进行了《监理总结》，由建设单位、监理、项目方进行了村一级的工程验收，并未申请住建部门进行政府性验收备案。到评价组现场核查时，项目已验收逾期11月。（本项满分3分，得分1分）。

3、C3产出质量指标分析。

C31工程使用年限达标率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目完成的质量情况。

经评价组查阅验收资料及现场核查，古县北平镇贾寨村红色教育培训中心综合大楼为框架结构多层建筑，根据建设部《住宅建筑规范》GB50386规定，框架钢混结构多层楼房使用年限不得低于50年。《宿舍建筑设计规范》（JGJ 36-2016）《饮食建筑设计标准》（JGJ 64-2017）《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67-2019）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）对使用年限规定为50年。评价组核查结果，大楼设计使用年限为 50 年，耐火等级为二级。符合相关标准。（本项满分3分，得分3分）。

C32工程质量合格率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目完成的质量情况。

经评价组查阅验收资料及现场核查，项目建设完成全程监理督导，根据《监理月报》《监理总结》，工程各段施工均能按规范要求，对原材料进行见证取样，检验合格使用。监理进行日巡查，现场整改问题，对关键部位进行旁站监理，严格控制施工工序。完工三方验收，建设工程用材、工序和施工质量达标。（本项满分3分，得分3分）。

4、C4产出成本指标分析。

C41总成本节约率：满分6分，得分6分。

本指标反映和考核产出成本是否按预算目标控制。

本次评价对象为贾寨村红色教育培训中心综合大楼一期工程建设，建设投入资金744.67万元，其中：县级财政拨款300万元，其余444.67万元由项目方配套解决。项目监理方共出具了14份《工程现场技术核定单》，施工内容有增有减有局部调整，变更内容按施工提供的工程造价单价进行增减。项目未进行竣工决算，评价组进行现场了解，评价对象县级资金节约率为0%。根据评分标准，节约率≥0%得满分，本项满分6分，得分6分。

- （四）项目效益情况

D效益：标准分30分，实际得分25.72分，得分率85.73%。（详见表4-4）

表4-4 效益类指标得分情况

| 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目效益 | 16 | D11提供红色文化教育平台 | 提供 | 4 | 88.49% | 3.54 | 88.49% | 评价组实地查勘、查阅相关资料、访谈、问卷调查分析计算、梳理。 |
|  |  | D12推动红色旅游发展 | 支撑 | 4 | 87.70% | 3.51 | 87.70% |  |
|  |  | D13增加村民收入 | 推动 | 4 | 82.54% | 3.30 | 82.54% |  |
|  |  | D14可持续影响 | 可持续 | 4 | 可持续 | 4 | 100% |  |
| D2满意度 | 14 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 8 | 87.47% | 7 | 87.47% | 满意度调查分析计算 |
|  |  | D22施工企业员工满意度 | ≥90% | 6 | 79.75% | 4.79 | 79.75% |  |

表4-4 效益类指标得分情况

1、D1项目效益指标分析。

D11提供红色文化教育平台：满分4分，得分3.54分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，项目完成后，可以提供一个集文旅、培训、餐饮和住宿一体的综合基地，为打造红色文化培训和爱国主义教育提供平台，对提升当地红色教育培训能力和接待水平，促进农村基层文化建设，加强文化遗产保护和红色资源深度挖掘，支撑红色文化品牌打造，提升基层公共文化旅游设施管理和服务水平建设起到积极作用。本项根据村民满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=4分×88.49%=3.54分。本项满分4分，得分3.54分。

D12推动红色旅游发展：满分4分，得分3.51分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，项目完成后对提升当地红色教育培训能力和接待水平，提升基层公共文化旅游设施管理和服务水平建设起到积极作用。本项根据村民满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=3分×87.70%=3.51分。本项满分4分，得分3.54分。

D13增加村民收入：满分4分，得分3.30分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，项目实施前期需要使用当地的一些普通劳力，可以提供一部分就业岗位，增加当地村民收入。项目投入使用后运营期也会给当地村民提供一些就业岗位和发展第三产业的机会，符合当地群众的切身利益的。根据满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=4分×82.54=3.30分。本项满分4分，得分3.30分。

D14可持续性影响：满分4分，得分4分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组实地核实，《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号）对红色村组织试点的工作进行了通知，上级政策及政府资金支持可持续；项目建成后要投入使用，建立管理机制，落实管理主体，明确管理责任；后续管理制度健全；合作企业维保服务可持续；群众对红色文化认知度和热情度持续提升，红色文化品牌宣传工作力度加强，宣传形式保持多样化和可持续性是项目可持续的重要保障。根据评分标准：本项满分4分，得分4分。

D21受益对象满意度：满分8分，得分7分。

本指标反映和考核项目受益对象对项目实施的满意程度。

本次问卷调查采用实地走访和电子问卷方式，收回有效问卷252份。问卷主要从受益对象对本项目实施关注度和认可度、项目实施效果和宣传情况是否满意度、项目实施对村民的生活影响情况等八项内容的满意度进行调查。其中：对贾寨村红色教育培训中心等爱国主义教育基地是否感兴趣调查为89.44%；对红色爱国主义教育培训中心是否能够帮助了解历史和培养爱国情怀满意度93.25%；对通过建设红色教育培训进行爱国主义教育的方式满意度88.49%；对建设贾寨村红色教育培训中心的项目的满意度88.49%；对贾寨村红色教育培训中心建成后的培训环境满意度87.70%；对贾寨村红色教育培训中心的建筑外观设计满意度86.35%；对贾寨村红色教育培训中心项目的宣传力度满意度83.52%；对贾寨村红色教育培训中心建成后给您的生活带来的影响满意度82.54%；项目综合满意度为87.47%。

根据评分标准：实际得分=8分×87.47%=7分。

D22施工企业员工满意度：满分6分，得分4.79分。

本指标反映和考核项目施工合作单位员工对项目实施的满意程度。

本次问卷调查采用实地走访和电子问卷方式，收回有效问卷34份。问卷主要从合作企业工作人员对项目部署安排、社会配合度、建设设计、施工环境和工程款到位及时性等七个方面进行调查。其中：对贾寨村红色教育培训中心项目工程建设工作部署满意度为82.35%；对贾寨村红色教育培训中心项目实施期间部门协调配合度满意度77.65%；对贾寨村红色教育培训中心项目工程实施过程中的社会配合情况满意度74.12%；对贾寨村红色教育培训中心项目工程质量满意度90%；经费到位的及时性满意度78.82%；对培训综合楼建筑设计满意度78.82%；对工程施工环境满意度76.47%。该项目综合满意度为79.75%。

根据评分标准：实际得分=6分×79.75%=4.79分。

- 五、绩效自评核实情况及复核结论

- （一）绩效自评核实情况

项目实施单位提供的绩效自评为贾寨村进行的项目支出绩效自评分析，格式类似于项目总结报告，对绩效指标进行了设置，并予以评价打分。

本项目预算申请财政资金300万元；实际到位300万元，资金到位率100%；实际支出300万元，预算执行率100%。

数量指标：平整土地面积4500㎡；收购拆除房屋12户；租赁房屋数3户。

质量指标：施工质量合格率100%。

时效指标：项目开始时间2021年10月；项目完工时间2022年12月。

成本指标：房屋收购费用524596元，拆除旧房费用15500元；技术服务测试费32000元；场地平整费128956元；后墙护坡费用23925元；房屋租赁费21600元。

社会效益指标：促进文旅融合发展，壮大集体经济。

可持续影响指标：项目可使用年限≧20年。

服务对象满意度指标：村民满意度≧95%；项目实施单位满意度≧95%。

项目支出绩效自评结论为：总得分99.8分，属于“优”。

- （二）复核结论

1、差异情况

数量指标设置不准确：根据评价内容应对一期工程完成的综合楼、门房、建设面积等实际情况进行数量指标的设置。自评数量指标设置为：平整土地面积4500㎡；收购拆除房屋12户；租赁房屋数3户三个三级指标与评价项目不符，不准确。

成本指标设置不准确：根据评价内容应对一期工程财政拨款300万元资金使用情况进行指标的设置。自评指标设置为：房屋收购费用524596元，拆除旧房费用15500元；技术服务测试费32000元；场地平整费128956元；后墙护坡费用23925元；房屋租赁费21600元，与财政拨款支付一期施工合同款300万元情况存在偏差。

可持续性指标设置目标值为项目可持续使用年限20年，不准确。项目工程质量设计使用年限为50年。

时效指标目标值设置为开工日期2021年10月，完工日期2022年12月，现项目合同开工完工日期和实际开工完工日期均不符，目标值设置错误。且时效指标中缺少项目完工验收及时性指标，指标设置不全面。

质量指标设置缺少项目建筑物使用年限情况的指标设置，细化性不够，完整性不足。项目效益指标中缺失社会指标的设置。

2、复核结论

项目实施单位提供的绩效自评报告类似于项目总结报告，报告内容比较真实、全面，但是对绩效对象认识存在偏差。数量指标、成本指标、可持续性指标的设置均不准确，质量指标、时效指标设置细化不足，指标设置简单片面，未能真实评估项目产出质量和时效；时效指标中三级指标目标值与项目实际情况不符，目标值设置不准确。自评报告中有总体目标、各项指标评分标准和结果分析、经验做法，但对结果分析浮于表面，对经验做法的总结不到位。

建议：项目方加强绩效管理的学习，规范自评格式，认真分析项目资料，明确评价对象项目和资金，绩效指标的设置及评分要准确、完整、依据充分，进一步完善自评工作的规范性。

- 六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1、重质量，抓监督，定岗值守保障项目优质实施

- 评价组在访谈中了解到，为保障项目高质高效实施，贾寨村两委班子成立了以村主任任组长、两委成员为组员的项目建设小组。建设小组认真研究项目推进计划，保障组员对项目内容了解充分，小组成员排班值守施工现场，实行现场交接班不间断值守，配合工程监理对施工现场秩序、工程进度、安全管理制度及安全操作执行情况、使用材料、施工质量及施工单位人力、物力安排情况等情况进行巡查监督，发现问题第一时间通知监理、施工方沟通处理，保障了建设项目工程质量。

- 2、认真执行建设项目“ 四制 ”，保障项目可持续管理。

- 评价组现场核实和资料分析，该项目认真执行“四制”管理，项目法人对项目的前期准备、实施过程的管理工作负全部责任，对参建单位加强合同管理和履约管理，保障项目的使用期维保约定落实。项目实行了实行招投标，依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和采购的相关规定，对项目实行招投标，保障引进的施工单位有资质有实力。项目单位委托具有监理资质的监理单位对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制，保障建设项目按设计保质量完成，为项目投入后的持续管理提供了保障。

- （二）存在问题及原因分析

- 1、项目档案管理规范性不足

- 评价过程中，评价组和项目主管单位相关人员进行多次协调，和项目相关的可研报告、立项批复、资金审批等资料多方整理才收集到位，评价人员到贾寨村委和相关负责人进行现场沟通、梳理村委实有资料，相关资料仍有缺失或分散到各处。经镇政府相关人员沟通协调收集整理，该项目相关的立项、审批和资金批复等相关项目资料才陆续提供到位。

- 2、项目绩效自评水平有待提高

- 评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。项目实施单位未进行绩效目标申报，项目一期完成后进行了事后的绩效自评分析，经评价组分析资料了解，自评报告中绩效目标分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，数量指标、成本指标、效益指标设置不准确，指标的细化和量化程度不足，项目实施单位绩效评价业务知识欠缺，在绩效自评能力上存在明显不足。

- 3、工期逾期且未验收，无相关延期手续

- 评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。建设项目《施工承包合同》约定合同工期365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工验收日期2022年11月14日。评价组现场勘察、资料分析和访谈了解，2022年8月5日古县行政审批服务管理局颁发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，建筑工程符合施工条件，准予施工。根据《监理旬报》《监理总结》显示，一期工程2022年10月竣工后进行了项目方、监理和施工方验收，未上报住建单位验收并备案，且未提供相关的延期协议等手续，工程验收逾期11个月。

- 七、有关建议

- （一）问题改进建议

1、加强项目档案管理，保障项目可持续性管理

建议：项目实施单位完善项目管理制度，设立“一项目一档案”管理，制定项目管理制度，责任到人，明确职责，从项目源头开始进行档案管理，项目相关资料及时归档，按工作流程和时限推进进行有序管理，科学管控，保障项目有源可溯，有据可查。

2、学习并完善绩效管理，加强并提升绩效管理水平

建议：项目单位组织相关人员进行国家、省、市和县等相关的绩效管理政策和文件的认真深入学习，深刻认识并树立积极的绩效意识，掌握绩效评价管理相关知识，并实施本单位的项目绩效自评工作，在今后的工作中，加强执行本单位的项目绩效自评，完善绩效自评工作的规范性，提高本单位财政资金绩效管理水平。

- 查缺补漏，加强沟通，加速施工进度，积极组织验收

- 建议：建议：项目单位应敦促施工方按要求加速施工进度，项目监理发挥现场监管督导作用，严把质量关，也要把控工程时效，督促施工方积极及时准备验收相关材料，补齐延期协议，与各主管单位保持紧密良好沟通，确保验收工作尽早顺利开展，加快推进项目投产使用。

- （二）结果应用建议

1.建议财政局绩效部门向项目实施单位反馈评价结果，督促对存在的问题进行整改，进一步提高项目管理水平；根据绩效评价等级作为下一年度财政预算综合平衡考虑的依据。

2.将本次绩效评价结果按照政务信息公开的有关规定，在财政部门的一定范围内公开，形成社会监督机制。

山西恒信资产评估事务所（普通合伙）

2023年11月

- 附件1 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 目标值 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项符合中共中央 国务院关于印发《新时代爱国主义教育实施纲要》的通知中发〔2019〕45号《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标》《山西省人民政府关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号）（2分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照《中共中央组织部 财政部关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号）《关于对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（古审管审发〔2021〕23号）等要求申请立项（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.项目开展前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策（1分）。 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.项目实施单位填报了绩效目标，且进行绩效自评报告（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.目标设置完整性。包括提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.目标设置明确性。即绩效目标设置清晰，可细化、量化，与资金或项目属性特点、支出内容相关（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算编制经过科学论证（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.预算内容与项目内容匹配（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据充分（1分）； 2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 用以反映或考核项目资金到时 位情况。资金到位率=实际到位资金总额÷规定资金总额×100% | 根据公式（实际到位资金/预算资金）×100%×4计算得分（4分），资金到位率低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 100% | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算资金执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% | 根据公式（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4计算得分（4分），预算执行率≥90%得4分；60%—90%（不含90%）按其权重计分；低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 1.项目资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.资金的使用范围符合红色教育培训中心建设工程项目需要（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.符合项目预算批复或合同规定用途（1分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）；否则本指标整体为0分。 |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 是否有相关的业务、财务管理制度。用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障实施 | 1.已制定或具有相应的业务管理制度或工作细则，业务管理制度涵盖各个环节，且合法、合规、完整（2分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.已制定或具有财务制度和专项资金管理办法，财务制度涵盖各个环节，且合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 是否符合相关业务和财务管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.严格遵守相关业务和财务管理制度，项目施工企业和监理公司按相关规定进行招投标和议价，并签订相关合同。（1.5分）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.项目实施的人员条件、场地设备、建设单位施工许可证等和其他信息支撑等落实到位（1.5分）； 3.项目申报材料、审批文件等资料齐全并归档（1分）。 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 12 | C11综合楼建设完成率 | 100% | 3 | 反映和考核整体项目主体工程完成情况。工程计划完成率=已完工工程数/应完工工程数×100%。 | 根据公式（实际完成工程数/计划完成工程数量）×100%计算得分（4分），完成率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | C12门房修建完成率 | 100% | 3 | 反映和考核项目建设的实际完成情况 | 根据项目立项、审批和工程《承包合同》中计划建设配套门房一套，完成率100%得满分；未完成不得分。 |
|  |  |  |  | C13建设总面积完成率 | 100% | 3 | 反映和考核项目建设的实际完成情况 | 根据项目立项、审批和工程《承包合同》中计划建设达成综合楼建筑面积2421.3㎡，门房建筑面积36㎡，总面积2457.3㎡，完成率100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  | C2产出时效 | 6 | C21工程开工及时率 | 100% | 3 | 反映和考核整体项目工程开工是否及时情况。 | 项目工程《承包合同》计划工期365天，建设期2021年11月15日—2022年11月14日，按照规定时间开工、竣工得满分，否则不得分。 |
|  |  |  |  | C22工程竣工及时率 | 100% | 3 | 反映和考核整体项目工程竣工是否及时完成情况。 | 项目工程《承包合同》计划工期365天，建设期2021年11月15日—2022年11月14日，按照规定时间开工、竣工得满分，否则不得分。 |
|  |  |  |  | C23工程验收及时率 | 100% | 3 | 反映和考核项目工程竣工验收及完成情况。 | 项目方是否在竣工后及时组织验收，并将工程相关资料报送住建单位备案，按照规定及时验收、报备得满分，否则不得分。 |
|  |  | C3产出质量 | 6 | C31工程使用年限达标率 | 达标 | 3 | 反映和考核项目工程完成质量情况。 | 根据建设部《住宅建筑规范》GB50386规定，框架钢混结构多层楼房使用年限不得低于50年。考核对工程项目工程使用年限合格率，合格率达到100%得满分；否则本项不得分。 |
|  |  |  |  | C32工程质量合格率 | 100% | 3 | 反映和考核项目工程完成质量情况。 | 考核对工程项目工程质量验收情况，合格率达到100%得满分；否则本项不得分。 |
|  |  | C4产出成本 | 6 | C41总成本节约率 | ≥0% | 6 | 主要考核产出成本是否按预算目标控制。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。节约率≥0%为6分，超支5%以内得3分，5%≤超支〈10%得2分，超支≥10%得0分。 |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 16 | D11提供红色文化教育平台 | 提供 | 4 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价组进行现场调查、资料梳理、数据分析。根据满意度调查得分权重计算。 公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D12推动红色旅游发展 | 推动 | 4 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价组进行现场调查、资料梳理、数据分析。根据满意度调查得分权重计算。 公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D13增加村民收入 | 增加 | 4 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价组进行现场调查、资料梳理、数据分析。根据满意度调查得分权重计算。 公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D14可持续影响 | 可持续 | 4 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 1.政策支持、财政资金支出可持续（1分）； 2.合作企业维保服务可持续（1分）； 3.项目积极投入使用发挥效用（1分）； 4.项目宣传工作力度加强，形式多样、时限上保持可持续（1分）。 |
|  |  | D2满意度 | 14 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 8 | 项目受益人员对项目实施的满意程度。 | 受益对象满意度达到或超过90%得满分；低于90%按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D22合作企业人员满意度 | ≥90% | 6 | 项目合作企业对项目实施的满意程度。 | 合作企业满意度达到或超过90%为满分；低于90%按其满意度为权重计算得分，60以下不得分。公式：得分=得分率*分值。 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

- 附件2 项目支出绩效评价评分表

| 项目指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 充分 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 规范 | 3 | 100% |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 较合理 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 待明确 | 1.5 | 50% |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 3 | 科学 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 3 | 合理 | 3 | 100% |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 合规 | 4 | 100% |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 较健全 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 待提高 | 2 | 50% |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 9 | C11综合楼建设完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C12门房修建完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C13建设总面积完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C2产出时效 | 9 | C21工程开工及时率 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% |
|  |  |  |  | C22工程竣工及时率 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% |
|  |  |  |  | C23工程验收及时率 | 100% | 3 | 逾期 | 1 | 33% |
|  |  | C3产出质量 | 6 | C31工程使用年限达标率 | 100% | 3 | 达标 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C32工程质量合格率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C4产出成本 | 6 | C41总成本节约率 | ≥0% | 6 | ≥0% | 6 | 100% |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 16 | D11提供红色文化教育平台 | 可提供 | 4 | 88.49% | 3.54 | 88.49% |
|  |  |  |  | D12推动红色旅游发展 | 可推动 | 4 | 87.70% | 3.51 | 87.70% |
|  |  |  |  | D13增加村民收入 | 可增加 | 4 | 82.54% | 3.30 | 82.54% |
|  |  |  |  | D14可持续影响 | 可持续 | 4 | 可持续 | 4 | 100% |
|  |  | D2满意度 | 14 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 8 | 87.47% | 7 | 87.47% |
|  |  |  |  | D22合作企业员工满意度 | ≥90% | 6 | 79.75% | 4.79 | 79.75% |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 86.63 | 86.63% |

- 附件3 问卷调查报告

古县北平镇政府洪安涧河生态修复工程

项目支出绩效评价问卷调查报告

一、调查背景

为建立健全激励和约束机制，确保政策落到实处，提高绩效奖励资金使用效益，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

为客观反映古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目资金的使用效果，评价组拟对该项目的直接受益对象和项目相关群体开展问卷调查，经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析项目建设单位的实际发展情况以及存在的问题，最后经过统计确定受益对象满意度分值。

三、调查对象

古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目受益群体：贾寨村村民和合作施工企业工作人员。

四、调查内容

受益群体对于对红色教育培训中心等地爱国主义教育基地的认知度、对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目的熟知度、对项目实施的满意程度和对项目的意见和建议。合作企业工作人员的满意度调查主要从项目部署安排、社会配合度、建设设计、施工环境和工程款到位及时性等方面进行调查。受益群体对于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目的熟知度、对项目实施的满意程度和对项目的意见和建议。

五、调查方法

评价组拟对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目的受益群体、合作企业工作人员开展问卷调查，实际调查中将采取现场调查、实地勘察的方式，结合抽样调查的方法，抽查率60%以上，涉及金额80%以上；主要采取纸质问卷随机抽样调查和电子问卷方式调查。实际调查中将采取抽样调查的方法进行，计划发放问卷280份；合作企业工作人员的满意度调查问卷调查计划发放问卷30份，采用纸质或电子问卷相结合的方式，最后对问卷进行科学分析和总结。

六、问卷发放及回收情况

本次问卷调查采取随机抽样的方式发放问卷，受益居民调查共收回问卷252份，合作企业工作人员问卷34份。

- 问卷调查结果

| 项目绩效评价满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （受益群体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问卷问题 | 满意度情况 |  |  |  |  |  | 得分 | 样本数 | 满意度 |
| 1 | 您对贾寨村红色教育培训中心等地爱国主义教育基地是否感兴趣？ | 非常感兴趣 | 感兴趣 |  | 一般 |  | 不感兴趣 | 225.4 | 252 | 89.44% |
|  |  | 186 | 32 |  | 23 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 73.81% | 12.70% |  | 9.13% |  | 4.37% |  |  |  |
| 2 | 您认为红色爱国主义教育培训中心是否能够帮助您了解历史和培养爱国情怀？ | 效果明显 | 效果一般 |  | 效果不明显 |  | 无效果 | 235 | 252 | 93.25% |
|  |  | 209 | 31 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 68.52% | 10.16% |  | 0.66% |  | 3.28% |  |  |  |
| 3 | 您对通过建设红色教育培训进行爱国主义教育的方式是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 223 | 252 | 88.49% |
|  |  | 156 | 74 |  | 13 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 51.15% | 24.26% |  | 4.26% |  | 2.95% |  |  |  |
| 4 | 您对建设贾寨村红色教育培训中心的项目是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 223 | 252 | 88.49% |
|  |  | 154 | 75 |  | 15 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 50.49% | 24.59% |  | 4.92% |  | 2.62% |  |  |  |
| 5 | 您对贾寨村红色教育培训中心建成后的培训环境是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 221 | 252 | 87.70% |
|  |  | 146 | 84 |  | 13 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 72.05% | 15.56% |  | 7.20% |  | 5.19% |  |  |  |
| 6 | 您对贾寨村红色教育培训中心的建筑外观是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 217.6 | 252 | 86.35% |
|  |  | 144 | 77 |  | 20 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 47.21% | 25.25% |  | 6.56% |  | 3.61% |  |  |  |
| 7 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目的宣传力度是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 213.8 | 256 | 83.52% |
|  |  | 135 | 88 |  | 14 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 68.59% | 13.83% |  | 8.65% |  | 8.93% |  |  |  |
| 8 | 您对贾寨村红色教育培训中心建成后给您的生活带来的影响是否满意？ | 非常满意 | 满意 |  | 一般 |  | 不满意 | 208 | 252 | 82.54% |
|  |  | 124 | 96 |  | 12 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 65.33% | 14.61% |  | 7.16% |  | 12.89% |  |  |  |
|  | 权重 | 1 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 | 1766.8 | 2020 | 87.47% |
|  | 总满意度 | 87.47% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效评价满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （合作企业人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问卷问题 | 满意度情况 |  |  |  |  |  | 得分 | 样本数 | 满意度 |
| 1 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目工程建设工作部署是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 28 | 34 | 82.35% |
|  |  | 15 |  | 11 | 7 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5.95% |  | 4.37% | 2.78% | 0.40% |  |  |  |  |
| 2 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目实施期间部门协调配合度是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 26.4 | 34 | 77.65% |
|  |  | 11 |  | 14 | 7 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3.61% |  | 4.59% | 2.30% | 0.66% |  |  |  |  |
| 3 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目工程实施过程中的社会配合度是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 25.2 | 34 | 74.12% |
|  |  | 11 |  | 11 | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.61% |  | 3.61% | 2.95% | 0.98% |  |  |  |  |
| 4 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目工程质量是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 30.6 | 34 | 90.00% |
|  |  | 18 |  | 15 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 5.90% |  | 4.92% | 0.33% | 0.00% |  |  |  |  |
| 5 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目工程经费到位的及时性是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 26.8 | 34 | 78.82% |
|  |  | 7 |  | 18 | 9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 72.05% |  | 3.00% | 7.20% | 5.19% |  |  |  |  |
| 6 | 您对贾寨村红色教育培训中心的建筑设计是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 26.8 | 34 | 78.82% |
|  |  | 7 |  | 18 | 9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2.30% |  | 5.90% | 2.95% | 0.00% |  |  |  |  |
| 7 | 您对贾寨村红色教育培训中心项目工程施工环境是否满意？ | 非常满意 |  | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 26 | 34 | 76.47% |
|  |  | 7 |  | 17 | 9 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 68.59% |  | 13.83% | 8.65% | 8.93% |  |  |  |  |
|  | 权重 | 1 |  | 0.8 | 0.6 | 0 |  | 384 | 531 | 79.75% |
|  | 总满意度 | 79.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4 合规性检查报告

古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目

绩效评价合规性检查报告

为保证古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，特制定合规性检查方案。方案对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目使用展开合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目资金，共计资金数额300万元。

二、检查依据

1、《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年10月1日）；

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

5、《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

6、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋发〔2018〕39 号）；

7、山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

8、其他有关的法律法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

（一） 资金拨付、支出情况

1、资金拨付情况

古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目资金主要用于贾寨村红色教育培训中心综合大楼一期工程款支出。《古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告》，项目总预算资金为1366.26万元，其中：一期工程项目计划投资746.80万元，中标价为744.67万元。

本次评价对象为贾寨村红色教育培训中心综合大楼一期工程建设县级财政拨款300万元。

2022年3月9日，古县财政局依据《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金的通知》（古财农〔2022〕13号）下达项目建设专项资金230万元；

2022年6月8日，根据《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金通知》临财农〔2020〕185号和（古财农〔2022〕42号），下达项目建设专项资金50万元；

2022年12月20日，古县财政局依据《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金通知》（古财农〔2022〕170号）下达项目建设专项资金20万元。

共计下达县级专项资金300万元，该项目资金主要用于贾寨村红色教育培训中心综合大楼建设一期工程款支付。预算财政资金实际到位300万元，资金到位率100%。

2、资金使用情况

经评价人员核查，截至评价日（2022年12月31日），本项目实际支出300万元，预算执行率100%。项目资金全部用于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目工程款支付支出。

（二）财务管理

项目实施单位按照财政预算资金批复要求，认真贯彻执行国家有关法律法规、政策，做好项目资金的预算、控制、监督和考核工作，依法及时合理分配、使用资金。

四、检查结论

经评价组对本次评价资金的相关支出资料进行核查，项目实施单位资金申请资料规范完整，资金审批手续齐全、规范，支出附有记账凭证、项目资金拨付的申请报告、设备企业开具的发票、基层预算单位财政直接支付单、财政直接支付凭证、银行回单等。未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目合规性检查表

|  | 需提供资料 | 检查内容 | 是否提供有效原件（√/×） | 文件名称 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付 | 古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目预算计划 | 是否有资金预算计划 | √ | 《古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告》 | 合规 |
|  | 财政资金下达通知、专项资金账户证明 | 资金拨付是否合规 | √ | 《关于下达北平镇贾寨村红色教育培训中心建设资金通知》（古财农〔2022〕13号）、（古财农〔2022〕42号）、（古财农〔2022〕170号） | 合规 |
|  | 资金到账的记账凭证及附件 | 资金拨付明细 | √ | 《村集体经济财务支出审批单》《会计记账凭证》、银行转账存根 | 合规 |
| 资金支出 | 专项资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料 | 资金使用是否合规 | √ | 《村集体经济财务支出审批单》《会计记账凭证》、银行转账存根和回单、收据及收据NO.6060766、增值税票N13958169/N13958170/N102142598; | 合规 |
| 财务管理 | 资金、财务会计管理制度（专项财务管理制度或相关财务管理办法等） | 财务管理制度是否健全 | √ | 《贾寨村农村集体“三资”管理规范化建设制度汇编》《贾寨村预算制度》《财务收支管理制度》《财务审批制度》《集体资金管理制度》《财务人员管理制度》等 | 健全 |
|  | 资金监控制度、记录或文件 | 资金监管情况 | √ | 村两委班子和村民代表大会2022年2月27日、2022年2月28日、2022年3月2日和2022年5月17日四次会议记录。 | 合规 |

- 附件5 访谈报告

古县北平镇政府洪安涧河生态修复工程

项目绩效评价访谈报告

访谈日期：2023年11月6日

访谈地点：贾寨村村民委员会

参加人员：

评价组人员：张晋梅、张玲巧

北平镇政府和贾寨村委工作人员：马培均 党晋和

访谈内容记录：

1．请您简要谈谈古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目的整体实施情况。

答：根据《关于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目立项的申请》（古贾寨呈〔2021〕1号）《关于对古县北平镇贾寨村红色教育培训中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》古审管审发〔2021〕23号批复立项。

项目总占地面积2735m²，总建筑面积2493.3m²，设计使用年限50年。总体项目计划建设工期为12个月。项目内容：

新建1座地上3层（局部4层）框架结构培训中心建筑面积2421.3m²；门房1座，建筑面积36m²；消防水泵房1座，建筑面积36m²。室外配套工程：室外绿化面积820.5㎡；道路硬化面积880.67㎡；东侧、西侧、北侧、东南侧挡土墙800.37m³、室内外装饰装修及其附属配套设施等。

本项目分两期工程建设完成。项目计划投资1366.26万元，资金来源为申请上级资金和当地配套解决。本次绩效评价对象为一期工程，计划投入资金746.80万元。

2021年2月3日，古县人民政府《关于北平镇贾寨村红色教育培训中心用地的复函》古政函〔2021〕2号，批复县古县自然资源局《关于北平镇贾寨村红色教育培训中心用地的请示》（古自然资发〔2021〕12号），按程序将贾寨村红色教育培训中心用地依法登记给古县北平镇贾寨村民委员会。

2021年6月21日，古县自然资源局根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，颁发了贾寨村红色教育培训中心《乡村建设规划许可证》。

2021年8月，中凡国际工程设计有限公司完成项目建设施工图设计，对综合大楼、门房等项目建设内容进行设计。

2021年10月9日，贾寨村委同华睿诚项目管理有限公司签订《工程建设项目招标代理协议书》，授权其代理完成项目招投标工作。2021年11月3日由华睿诚项目管理有限公司组织召开评标会。中标单位为山西博翌弘建筑工程有限公司，中标价为744.67万元。

2021年11月13日 ，贾寨村委同山西博翌弘建筑工程有限公司签订《施工承包合同》。合同工期365天，计划开工日期2021年11月15日，计划竣工验收日期2022年11月14日。 项目工程监理单位为郑州众诚建设咨询有限公司。

2．请您介绍一下项目实施过程中涉及的主体及各自的职责。

答：项目从立项审批、资金预算申请、招投标、施工建设已经有2年多了，目前，已经进行第二期工程实施中。项目实施期间各相关单位部门各司其职，通力合作，积极配合，积极推动项目早日投入使用。

古县财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

古县北平镇人民政府：作为本项目主管单位，全面统筹协调古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目立项审批、招投标工作、资金申请批复、资金使用、项目实施推进跟进等工作情况，做到事前、事中、事后全程监控，确保资金的支持方向、使用范围等。

古县北平镇贾寨村：根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，严格专款专用，落实贾寨村红色教育培训中心建设项目各项工作的具体推进工作，保障项目工程按期保质完成。负责项目实施和资金管理工作；具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，完成工程招投标和《承包合同》《监理合同》的签订，工程建设情况现场跟进，工程质量现场监控，组织工程竣工验收，工程缺陷期和维修期维保条款落实，政策宣传、相关资料数据收集审核和资金支付等工作，保证项目资金按要求合规支付。同时将项目相关资料、数据收集、汇总、上报、存档等。

3．请您介绍一下项目资金的来源、拨付情况及具体使用情况。

答：项目总预算资金为1366.26万元，其中：一期工程项目计划投资746.80万元，中标价为744.67万元。

本次评价对象为贾寨村红色教育培训中心综合大楼一期工程建设，建设投入资金744.67万元，其中：县级财政拨款300万元，其余444.67万元由项目方配套解决。项目实际到位资金300万元，资金到位率100%；共支出资金300万元，预算执行率100%。主要用于古县北平镇贾寨村红色教育培训中心项目一期工程款支出。

4．请您谈谈主管单位是如何推进项目实施及监管的。

答：古县北平镇政府根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，落实项目实施和资金管理工作，全面统筹协调红色教育培训中心立项、审批、规划、项目招投标和资金审批等相关工作，事前、事中、事后全程跟进项目落地情况，确保资金的支持方向、使用范围等，督促项目推进实施。

5.请您谈谈项目存在的问题、解决方案及管理经验。

答：项目一期建设工程完成情况良好。村委、施工和监理互相配合，准备工作安排得详细具体，积极做好开工准备工作，建设施工许可证办理后立即开工，在规定的时间内保质保量完成施工任务。但是将消防安排在一期后完成，造成一期完工后达不到消防要求，延误了验收时间，前期建设施工许可证办理不下来，造成了一期工程不能按时开工完工，在实际工作中还存在很大的改进学习空间。