项目支出绩效评价报告

项目名称：古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目

主管部门：古阳镇人民政府

实施单位：古阳镇白素村村民委员会

委托单位：古县财政局

评价机构：山西恒信资产评估事务所（普通合伙）

主 评 人：张晋梅

二〇二三年十月

目   录

摘  要	1

一、项目基本情况	7

（一）项目立项背景	7

（二）项目立项依据	9

（三）项目实施内容	10

（四）项目预算资金及使用情况	10

（五）项目资金来源及拨付流程	12

（六）项目实施情况	14

（七）项目组织管理	14

（八）利益相关方	16

（九）项目绩效目标	17

二、绩效评价工作开展情况	18

（一）评价目的及依据	18

（二）评价对象和范围	20

（三）绩效评价基准日	20

（四）绩效评价的原则	20

（五）绩效评价方法	21

（六）绩效评价指标体系	22

（七）评价的组织实施	24

三、综合评价情况及评价结论	29

（一）综合评价情况	29

（二）评价结论	30

四、绩效评价指标分析	31

（一）项目决策情况	31

（二）项目过程情况	35

（三）项目产出情况	39

（四）项目效益情况	45

五、绩效自评核实情况及复核结论	48

（一）绩效自评核实情况	48

（二）复核结论	48

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析	49

（一）主要经验及做法	49

（二）存在问题及原因分析	50

七、有关建议	50

（一）问题改进建议	50

（二）结果应用建议	50

- 八、相关附件.........................................54

附件1 项目支出绩效评价指标体系	52

附件2 项目支出绩效评价评分表	57

附件3 问卷调查报告	59

附件4 合规性检查报告	62

附件5 访谈报告	66

- 摘  要

受古县财政局委托，山西恒信资产评估事务所（普通合伙）对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目支出进行了绩效评价。我们本着客观、公平、公正的原则，对评价对象的资金使用情况进行全面的分析和综合评价，形成了本报告。现将评价情况简要陈述如下：

一、项目概述

洪安涧河是黄河支流汾河的支流，洪安河上游分南北二涧，以北涧为正源，发源于山西省临汾市古县境内，流经洪洞县，最后注入汾河。河流全程84.9公里，流域面积1122.9平方公里。2020年2月27日山西省第58次常务会议决定设立古县经济技术开发区，并纳入了省级开发区管理序列。古县经济技术开发区工业园区沿洪安涧河规划建设，规划面积11.01平方公里，涉及岳阳、古阳和北平3个乡镇，其中，涧河工业园规划面积8.35平方公里，洪安涧河生态修复工程区域涵盖了经济技术开发区工业园区域。洪安涧河沿河区域的生态修复治理工程对经济技术开发区工业园建设、对全县工业项目招商引资进古县起到了关键的作用。

本项目内容为洪安涧河生态修复工程工业园建设第四批征地工作，征地范围位于洪安涧河生态修复工程区域内白素村段，征地涉及农户37户，土地72.85亩，征地补偿内容为土地补偿和地面附着物补偿。征收补偿标准按山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号），地上附着物（含建筑物）补偿参照《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设往地拆迁补偿标准的通知》（临政发〔2020〕15号）进行测算补偿。

本次绩效评价对象为古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目第四批次征地补偿费用，绩效评价资金为3518026.39元。资金来源为县级财政拨款。

截至评价基准日（2022年12月31日），本项目预算资金实际到位3518026.39元，实际支出3518026.39元，预算执行率100%。

二、项目绩效目标

绩效总目标：

通过项目实施，提高洪安涧河沿河流域生态标准；完善防护设施，保障居民的生命财产安全；提升该区域的投资环境，加快产业结构调整，带动当地经济的振兴，同时给村民创造出更多的就业机会，增加村民收入，提高村民生活质量。

绩效分目标：

1、产出目标：

（1）产出数量：

征地补偿人数完成率100%；征地补偿发放完成率100%；征地面积完成率100%。

（2）产出时效：

征地完成及时率100%；补偿资金发放及时率100%。

（3）产出质量：

补偿对象达标率100%；补偿标准达标率100%；征地计划达标率100%.

（4）产出成本：

征收土地总成本节约率≥0%：成本控制在3518026.39元内。

2、效益目标：

社会效益：增加村民就业机会，为村民增加收入提供便利条件；增加村集体经济收入；改善农村居民生产生活条件；提高城市品位，提升区域知名度 塑造良好的城市形象。

经济效益：有利于区域经济结构调整和经济发展方向的转变，区域经济有明显提升。

可持续影响：政策及资金支持可持续；建立管理机制，落实管理主体；管理制度健全；经济技术开发区工业园区引进新的建设项目和企业发展可持续。

受益对象满意度≥90%。

未发生因项目实施而引发重大群体性事件。

三、评价结论

经综合评价，本项目总评价得分为83.70分（满分100分），绩效评价等级为“良”，整体完成情况较好；在决策、过程、产出阶段表现较好，效益阶段还有提升空间。

四、主要经验及做法

1、强管理，重过程，抓成效，保障项目实施

为保障项目高质高效实施，本项目成立了以镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇、村其他班子成员任组员的古阳镇熟地储备工作领导小组。工作小组制定了征地推进计划，依据上级相关规定出台了白素村征地补偿标准的解释说明文件，明确了对白素村段进行征地的具体的补偿标准，制定了征地工作具体实施办法。镇、村两级工作人员坚持依规办事，坚持补偿标准一致，保证征地工作公正、公平、公开“三公开”，保障了本次征地工作的如期完成。

2、征地补偿一户一档，建档立卡，保障资金流向有据可查。

本项目实施涉及政府财政资金的合规使用和村民征地补偿金额发放情况，实施工作事前、事中和事后三个阶段分段进行。征地补偿资金数据依据主要来源于事前收集的征地性质等相关资料、现场踏勘、同村民沟通核实，征地工作村民动员、征地补偿标准宣传等准备工作；对征地涉及地块情况、农户数量、地上附着物情况等进行摸底登记，在保证镇、村、村民三方意见一致的前提下确定补偿资金数额，镇政府、村委和村民三方签订《征地补偿合同》，形成《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》，为镇、村两级申请财政资金提供准确依据。补偿资金拨付完成后镇政府组织安排对被征地村民进行建档立卡，形成“一户一档”，征地档案归档留存，保障此项工作有据可查，也为后期同类项目的实施提供参考资料。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题及原因分析

1、项目档案管理规范性不足

该项目涉及洪安涧河生态修复工程和工业区建设，且具有持续性，征地工作已进行到第四批次，评价组通过项目主管单位相关人员多次沟通，和该项目相关的立项、审批和资金批复等相关项目资料均未能完整提供到位。

2、绩效自评工作缺失

评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。绩效申报和绩效自评资料缺失，项目实施单位未进行绩效目标申报和事后的绩效自评，项目实施单位对绩效自评工作认识存在偏差，在绩效自评能力上存在明显不足，在项目完成后并未做绩效自评。

（二）问题改进建议

1、加强项目档案管理，保障项目可持续性管理

建议：项目实施单位完善项目管理制度，参照征地补偿管理“一户一档”，设立“一项目一档案”管理，制定项目管理制度，责任到人，明确职责，从项目源头开始进行档案管理，项目相关资料及时归档，按工作流程和时限推进进行有序管理，科学管控，保障项目有源可溯，有据可查。

2、学习并完善绩效管理，加强并提升绩效管理水平

建议：项目单位组织相关人员进行国家、省、市和县等相关的绩效管理政策和文件的认真深入学习，深刻认识并树立积极的绩效意识，掌握绩效评价管理相关知识内容，并实施本单位的项目绩效自评工作，在今后的工作中，加强执行本单位的绩效自评工作，完善绩效自评工作的规范性，提高本单位财政资金绩效管理水平。

古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程

项目支出绩效评价报告

受古县财政局委托，山西恒信资产评估事务所（普通合伙）承担安古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目支出绩效评价工作。根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）等文件精神，对本项目的资金管理和绩效情况进行全面的分析及综合评价，形成了本报告。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景

党的十八大、十八届三中全会精神和党中央对关于加快水利改革发展进行了决策部署，要求全面提升河湖管理的法制化、规范化和专业化水平，实现从传统管理向现代管理、从粗放型管理向精细化管理的全面转变，进一步推进水生态文明建设。

山西省人民政府积极贯彻落实《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）精神，提出实施中小河流综合治理的意见，将完成汾河、桑干河、滹沱河等11条重要河流生态治理和已列入全国中小河流治理专项规划的89条河流、112个项目的治理作为重点工作，通过实施河域综合治理进行河域的美化绿化，进行水生态修复，打造了“堤固、河畅、水清、岸绿”的河湖治理效果，实现了河域生态修复治理目标。

洪安涧河是黄河支流汾河的支流，洪安河上游分南北二涧，以北涧为正源，发源于山西省临汾市古县境内，流经洪洞县，最后注入汾河。河流全程84.9公里，流域面积1122.9平方公里。临汾市遵循习近平总书记系列重要讲话和视察山西重要讲话精神，深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强环境保护与生态文明建设的决策部署，坚持问题导向，全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境和修复水生态为河域修复治理工作目标和任务，以“因地制宜、科学治理、分步实施、稳步推进”为工作原则，坚持“一河一策”，精准定位，干支同治，治保并行。全河域联防联控，构建了责任明确、协调有序、监管严格和保护有力的河流管理保护机制，为汾河干支流全域生态修复治理提供了有力的保障。

2020年2月27日山西省第58次常务会议决定设立古县经济技术开发区，并纳入了省级开发区管理序列。古县经济技术开发区工业园区沿洪安涧河规划建设，规划面积11.01平方公里，涉及岳阳、古阳和北平3个乡镇，其中，涧河工业园规划面积8.35平方公里，洪安涧河生态修复工程区域涵盖了经济技术开发区工业园区域。洪安涧河沿河区域的生态修复治理工程对经济技术开发区工业园建设、对全县工业项目招商引资进古县起到了关键的作用。

本项目为洪安涧河生态修复工程工业园建设第四批征地，征地范围位于洪安涧河生态修复工程区域内白素村段，征地涉及农户37户，土地72.85亩，征地补偿内容为土地补偿和地面附着物补偿。征收补偿标准按山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号），地上附着物（含建筑物）补偿参照《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设用地拆迁补偿标准的通知》（临政发〔2020〕15号）进行测算补偿。

本次绩效评价对象为古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目第四批次征地补偿费用，绩效评价资金为3518026.39元。

- （二）项目立项依据

- 本项目的立项依据包括但不限于：

- 1、《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）；

- 2、《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）；

- 3、《关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的实施意见》（晋政发〔2011〕15号）；

- 4、《关于印发临汾市加强汾河流域水环境治理和水生态建设实施方案（2017-2020）的通知》（临政办发〔2017〕92号）；

- 5、《2020年重点工程项目实施方案》（古水字〔2021〕1号）；

- 6、《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》晋政发〔2020〕16号）；

- 7、《山西省自然资源厅关于认真贯彻实施新修订《土地管理法》依法做好征地管理工作的通知》；

- 8、《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设往地拆迁补修标准的通知》（临政发〔2020〕15号）

- 9、国家相关法律法规、政策。

- （三）项目实施内容

- 古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目资金主要用于洪安涧河生态修复第四批次征地补偿资金支出。计划征地72.85亩，补偿户数37户，涉及村民148人。本次征地土地补偿费用2063112元，地上附着物补偿费用1454914.39元，征地项目资金共计3518026.39元。

- 本次征地补偿根据《山西省人民政府关于征收征用农民集体所有土地征地补偿费分配使用办法》（〔2005〕182号）《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）征地补偿范围及补偿标准实施：

- 1、征地补偿对象为被征地农户、农村集体经济组织和地上附着物产权人。

- 2、征地补偿费用包括土地补偿费、安置补助费和青苗补偿费或附着物补偿三部分。征地补偿费用中土地补偿费占比40%，安置补助费占比60%。地上附着物和青苗补偿费应当全部支付给其所有者。

- 3、确权到户的土地部分征用或全部征用的，土地补偿费用以不低于80%的比例支付给被征地农户，剩余部分留给村集体经济组织。

- 4、古县属于临汾市北部工矿区，本次征地区域综合地价为28320元/亩。征地补偿费计算：

- 土地补偿费计算标准=28320元/亩×40%=11328元/亩，按不低于80%的比例即9096.4元支付被征地村民，余留部分支付给村集体经济组织。

- 安置补助费计算标准=28320元/亩×60%=16992元/亩，全部发放给失地村民。

- 5、青苗补偿费或附着物补偿：征地时征收土地上种植作物为核桃树、苹果和梨等果木、杨树等木材及松柏景观木，古阳镇聘请第三方评估公司出具林木标的物价值，经镇、村和村民三方认可，相关人员签字确认，作为补偿依据。

- 6、村民自留地（未确权土地）地价经根据镇、村两级领导班子和村民代表集体会议议定，确定每亩地价为1000元，根据征地勘测小组实地测量数量计算补偿金额。

- （四）项目预算资金及使用情况

1、项目预算资金

本项目总预算资金3518026.39元。资金来源为县级政府配套预算的财政拨款。项目预算资金详见表4-1，

| 表4-1 项目预算资金资金来源表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金 | 合计 |
| 预算资金 | 古财政〔2022〕5号 |  |  | 3518026.39 | 3518026.39 |
|  | 小计 | 3518026.39 |  |  | 3518026.39 |
| 实际到位额 |  | 3518026.39 |  |  | 3518026.39 |
| 实际支付额 |  | 3518026.39 |  |  | 3518026.39 |

2、预算资金使用情况

经评价人员核查，截至评价基准日（2022年12月31日），项目实施完成，共拨付县级财政资金3518026.39元，主要用于古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目中工业园区建设第四批次征地土地补偿款的拨付。资金到位率100%；实际支出3518026.39元，预算执行率100%。项目资金支出明细详见表4-2：

表4-2        资金支出明细表         单位：元

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村民确权土地征收面积 | 亩 | 26054.4 | 33.72 | 878554.368 | 共计72.85亩 |
| 2 | 村委土地征收面积 | 亩 | 26054.4 | 39.13 | 1019508.67 |  |
| 3 | 非确权土地征收面积 | 亩 | 1000 | 34.29 | 34290 |  |
| 4 | 核桃树 | 株 |  | 4770 | 1170100 | 9公分以下株 |
| 5 | 果木 | 株 | 200 | 642 | 128400 |  |
| 6 | 木材 | 株 | 30 | 614 | 18414.4 | 村委1株树，价值24.4元 |
| 7 | 景观木 | 株 | 100 | 1380 | 138000 |  |
| 8 | 村委提留 |  |  |  | 130758.96 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3518026.39 |  |

- （五）项目资金来源及拨付流程

项目资金来源为县级财政资金，支付方式为乡镇集中支付。支付流程为：由古阳镇白素村村民委员会向古阳镇人民政府递交申请，古阳镇人民政府向古县财政局、县级分管领导、县政府县长呈递资金拨付申请，古县财政局依据资金拨付批复向古阳镇人民政府拨付项目资金，古阳镇人民政府批示拨付，由镇财务根据流程直接支付给被征地村民。该项目申请资金3518026.39元，下达资金3518026.39元。

资金拨付流程见图1：

图1   资金拨付流程图

- （六）项目实施周期和实施情况

1、本项目实施周期：从2021年10月上旬至2022年2月底。

2、项目实施情况：项目于2017年申请立项并于当年出具了可行性研究报告，古县发展改革和经济信息化局于2017年5月9日对古县水利局《关于古县洪安涧河综合治理工程项目立项申请》同意立项；

2021年1月27日古阳	镇人民政府依据国家相关文件精神，发布了对白素村征地补偿标准的解释说明文件，确定对洪安涧河生态修复工程白素村段进行征地的具体的补偿办法。

2021年1月28日中共古阳镇委员会 古阳镇人民政府发布《关于成立古阳镇熟地储备工作领导小组的通知》（古阳〔2021〕2号）通知，成立以党委书记任组长，镇长任副组长，镇、村其他班子成员任组员的古阳镇熟地储备工作领导小组。

2021年9月28日古县经济技术开发区管委会发布第四批次征地启动公告。确定对洪安涧河生态修复工程白素村段进行征地。

2021年10月9日由古县古阳镇人民政府组织工作领导小组召开第四批次征地工作动员及实施工作部署会议。

2021年10月10日征地工作小组开始进行征地工作村民动员、征地补偿标准宣传等准备工作；对征地涉及地块情况、农户数量、地上附着物情况等进行摸底登记，镇政府、村委和村民三方认可形成《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》。

2022年1月19日，白素村村民委员会向古阳镇政府递交《白素村关于洪安涧河生态修复工程土地征收补偿资金的申请报告》。

2022年1月20日，古阳镇政府向古县人民政府递交《古阳镇人民政府关于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金的申请报告》古阳政呈〔2022〕5号。领导批复由古县财政局进行资金拨付。

2022年2月27日，古县财政局向古阳镇政府下达专项资金3518026.39元，用于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金支付。

2022年2月28日，古阳镇政府批复并安排镇财务按程序将补偿资金拨付到被征地对象。拨付完成后镇政府组织安排对被征地村民进行建档立卡，形成“一户一档”，征地档案归档留存。

（七）项目组织管理

1、古县财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

2、古阳镇人民政府：严格按照《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》晋政发〔2020〕16号）、《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设用地拆迁补修标准的通知》（临政发〔2020〕15号）、按照《古县经济技术开发区管委会土地征收启动公告》中安排的工作内容，根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，落实项目实施和资金管理工作。全面统筹协调古阳镇2022年第四批次征地补偿金发放工作，监督资金补贴范围和资金发放情况，做到事前、事中、事后全程监控，确保资金的支持方向、使用范围等。

3、古阳镇白素村民委员会：具体实施征地工作，做好征地补偿政策宣传、召开村民代表集体会议、征地地界勘测、补偿人员数据收集审核、公示和补偿资金申请、村民民情收集反馈等相关工作，跟进征地补偿资金按要求、及时、足额发放情况。同时将相关数据收集、汇总、上报、存档等工作。

（八）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

1、财政拨款部门：古县财政局；

2、项目主管部门：古阳镇人民政府；

3、项目实施单位：白素村民委员会；

4、项目受益群体：白素村村民。

- （九）项目绩效目标

总目标：

通过项目实施，提高洪安涧河沿河流域生态标准；完善防护设施，保障居民的生命财产安全；提升该区域的投资环境，加快产业结构调整，带动当地经济的振兴，同时给村民创造出更多的就业机会，增加村民收入，提高村民生活质量。

绩效分目标：

1、产出目标：

（1）产出数量：

征地补偿人数完成率100%；征地补偿发放完成率100%；征地面积完成率100%。

（2）产出时效：

征地完成及时率100%；补偿资金发放及时率100%。

（3）产出质量：

补偿对象达标率100%；补偿标准达标率100%；征地计划达标率100%.

（4）产出成本：

征收土地总成本节约率≥0%：成本控制在3518026.39元内。

2、效益目标：

社会效益：增加村民就业机会，为村民增加收入提供便利条件；增加村集体经济收入；改善农村居民生产生活条件；提高城市品位，提升区域知名度，塑造良好的城市形象。

经济效益：有利于区域经济结构调整和经济发展方向的转变，区域经济有明显提升。

可持续影响：政策及资金支持可持续；建立管理机制，落实管理主体；管理制度健全；经济技术开发区工业园区引进新的建设项目和企业发展可持续。

受益对象满意度≥90%。

未发生因项目实施而引发重大群体性事件。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的及依据

1、评价目的

本次评价目的是通过对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程第四批次征地项目的决策、过程、产出、效益进行评价，总结经验做法，针对项目中的问题及不足之处提出合理的政策建议。最终为古财政局加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

2、评价依据

评价依据是评价所依据的法律法规规章、政策文件，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年10月1日）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（5）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（7）财政部《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（8）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋发〔2018〕39 号）；

（9）山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

（10）《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办〔2019〕30号）；

（11）《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）；

（12）其他有关的法律法规规章、政策文件。

- （二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象是古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目第四批次征地补偿资金，涉及县级财政衔接资金3518026.39元。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

空间范围：古县界内。

受益群体范围：古阳镇白素村村民。

- （三）绩效评价基准日

本次评价基准日为2022年12月31日。

- （四）绩效评价的原则

本次绩效评价按照财政部《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）规定的原则进行评价。

1、独立原则

本次对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目支出的绩效评价，评价人员遵循独立的原则，对古县古阳镇人民政府提供的相关资料进行分析，对项目情况进行调查、收集资料并分析，运用科学合理的方法，依法依规，按照规范的程序进行评价并出具评价结论，绩效评价结论对财政支出效益进行客观、公正的反映，评价机构将依法接受委托方评审，自觉接受社会监督。

2、客观原则

本次绩效评价从全局出发，严格执行国家、省、市相关文件要求，按照合同约定的事项和具体要求，客观公正、实事求是地开展预算绩效评价工作。根据古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目的特点，对项目资金支出的合规性、可操作性、合理性和效益性进行客观评价，确保本次绩效评价客观全面、科学公正。

3、规范原则

按照《古县财政局关于做好财政重点绩效评价工作的通知》（古财字〔2023〕59号）文件，对古县北平镇人民政府提供的原始资料进行必要的核查验证，对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目进行调查、资料整理和数据分析，对项目设定指标，并运用行业协会发布的财政支出绩效评价操作指引通过定量和定性评价、评价组评价与委托方聘用专家组评审相结合的方式，按项目实际情况统一筹划并组织实施；同时对项目的实施内容、产出绩效进行具体细化考核，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（五）绩效评价方法

评价组根据本次评价对象的具体情况，采用定性评价和定量评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查等为基础，综合应用比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等多种方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

1、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较的方法。综合分析绩效目标实现程度。通过对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目目标任务与实施效果对比，分析绩效目标实现程度及效益。

2、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价主要从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等因素进行综合分析评价。

3、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目针对受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解受益群体对项目实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

（六）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）等文件要求，从决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（包括资金管理、组织实施）、产出和效益四个维度进行设计。

本次绩效评价权重设计采用经验分配法，在《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法的通知》（晋财绩〔2021〕13号）的基础上，对评价指标所代表的价值进行判断。最终确定决策类指标权重占比20%，过程类指标权重占比20%，产出类指标权重占比30%，效益类指标权重占比30%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性，以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

本次绩效评价侧重于评价古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目征地是否达到设计批复要求，补偿标准执行和补偿对象是否符合相关要求，产生的社会效益是否达到预期目标等。

2、绩效评价指标体系

根据《古县财政局关于印发<2023年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（古财字〔2023〕59号）提供的项目绩效评价指标体系，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目资金的绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成26个三级指标，其中：6个决策类指标，5个过程类指标，9个产出类指标和6个效益类指标。

3、评分等级

评价组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：综合评分区间[0，60）为差，[60，80）为中，[80，90）为良，[90，100]为优。

具体评价等级及分值见表6-1：

表6-1   绩效评价分值评级

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 100≥P≥90 | 优 |
| 90＞P≥80 | 良 |
| 80＞P≥60 | 中 |
| P＜60 | 差 |

- （七）评价的组织实施

1、评价组织及人员分工

根据本项目的特点，评价组设置5人，设项目负责人1名，设组长1名，组员3名。评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价工作方案和绩效评价报告等工作。

具体人员及分工见7-1。

表7-1 评价组工作人员分工表

| 职务 | 姓名 | 执业资格 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 李雪峰 | 资产评估师 | 负责协调绩效评价整体工作 |
| 主评人 | 张晋梅 | 资产评估师 | 负责绩效评价工作方案和报告审核工作 |
| 组员 | 王雅琼 | 绩效专员 | 负责实施方案和绩效评价报告的撰写、访谈、现场核实。负责评价资料的整理归档 |
| 组员 | 张玲巧 | 绩效专员 | 负责现场勘查、问卷调查及相关资料收集 |
| 组员 | 许文玲 | 绩效专员 | 现场勘查、问卷调查及相关资料收集 |

- 主评人制度：第三方机构出具预算绩效评价报告应当由其主评人签字确认。绩效评价主评人由第三方机构根据以下条件择优评定：

- 1.遵守法律、行政法规和本办法的规定，具有良好的职业道德；

- 2.具有与预算绩效评价业务相适应的学历、能力；

- 3.具备中高级职称或注册会计师、评估师、律师、内审师、注册造价工程师、注册咨询工程师等相关行业管理部门认可的专业资质；

- 4.具有5年以上工作经验，其中从事预算绩效评价工作3年以上；

- 5.具有较强的政策理解、项目管理和沟通协调能力；

- 6.未被追究过刑事责任，或者从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪而受刑事处罚，刑罚执行期满逾5年。

2、评价工作安排

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、报告撰写三个阶段：

（1）第一阶段为准备阶段（2023年10月18日-10月25日）。主要进行以下内容：

①确认评价对象。

②成立评价小组，设项目负责人1名，组长1人，组员3人。

③制定评价工作方案。我公司评价组充分收集评价项目有关的基础资料开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确评价工作安排，制定绩效评价工作方案。

④确认项目评价工作方案。县财政局预算绩效管理股组织预算绩效评价专家对绩效评价工作方案进行评审论证，提出评审意见。我公司评价组根据评审意见，对评价工作方案进行修改完善。并将修改后的实施方案上报县财政局预算绩效管理股复审。

（2）第二阶段为实施阶段（2023年10月26日-11月4日），主要进行以下内容：

①收集、审核资料，进行分析整理。评价组在全面收集资料的基础上，根据评价实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

②现场勘察。根据评价对象的特点和被评价单位提供的数据资料，评价组采取现场勘察、巡查评价的方式进行实地考察验证。

③自评复核。我公司评价组对被评价单位的自评结果进行复核，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行核实，并提出部门（单位）绩效自评复核报告。重点复核绩效自评工作是否按要求开展、预算执行率是否真实、绩效目标完成情况是否准确等，并视评价工作需要，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

④综合评价。评价组根据评价实施方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

（3）第三阶段为撰写报告阶段（2023年11月5日-11月25日），主要进行以下内容：

①撰写报告。我公司评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价对象基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价结论，绩效评价指标分析，项目（政策）主要经验、做法和存在的问题及原因分析，改进建议及评价结果应用建议等。

②提交报告。我公司评价组与被评价单位相关负责人交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，于30日内将评价报告报送县财政局预算绩效管理股。

③审核报告。县财政局预算绩效管理股组织专家对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方法的科学性、评价结论的合理性、问题分析的全面性、建议的可行性等方面进行审核，提出评审意见。

④确认报告。我公司评价组根据评审意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见修改评价报告，提交正式评价报告。

⑤建立档案。评价组在出具正式评价报告日后90日内，及时将工作底稿与评价报告等一起归入评价业务档案。

- 绩效评价标准

本项目绩效评价标准为计划标准和行业标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。首先确保评价工作组人员与评价单位及事项之间的独立性，确保评价出发点公正公平。

- 质量控制制度

（1）绩效评价实施前质量控制。

①首先确保评价工作组人员与评价单位及事项之间的独立性，确保评价出发点公正公平；

②加强对评价工作组人员的培训，从态度、认识、专业知识和技术水平、文件资料和数据的处理方法等方面提高工作人员的综合素质；

③确保被评价单位提供的资料都加盖公章，以保证其真实、 有效性。

（2）绩效评价实施过程中质量控制。

①真实性控制，指标数据来源要客观、科学并可核实，同时能够相互印证，便于监控。对资金使用单位提供的文档记录等信息进行核对，保证与原始资料保持一致；

②对资金使用单位提供的数据信息，要调查核实数据来源， 并借助专业机构出具的权威报告，减少人为因素的主观判断；

③对定性资料要借助现场访谈、调研及网上收集的相关资料 等进行验证。

④重点对被评价单位的绩效申报表，通过调查分析等进行自 评复核。

（3）绩效评价实施后质量控制。

首先要履行各级审核制度，在数字的准确性、文字的表达性方面消除低级性错误的出现。其次在审核过程中要对逻辑性、合理性进行审核，避免报告自相矛盾。再次对报告的可读性进行审核，力争使报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

评价人员按照相关资料确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目总评价得分为83.70（满分100分），绩效评价等级为“良”。

本项目整体绩效评价结果详见图1。

图1 二级指标得分图

- （二）评价结论

经综合评价，本项目总评价得分为83.70分（满分100分），绩效评价等级为“良”，整体完成情况较好；在决策阶段、过程阶段、产出阶段表现较好，效益阶段还有提升空间。各阶段完成情况见绩效评价得分表，具体为：

绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 16 | 16 | 28.17 | 23.54 | 83.70 |
| 得分率 | 80% | 80% | 93.89% | 78.46% | 83.70% |

1、决策阶段（满分20分，考评得分16分）：本项目立项依据充分、立项程序规范；预算编制科学，资金分配合理。未进行绩效目标设置和绩效自评。

2、过程阶段（满分20分，考评得分16分）：项目资金全部到位，预算执行率较好，管理制度健全性一般，制度执行有提升空间，资金使用规范。

3、产出阶段（满分30分，考评得分28.17分）：项目设计批复的内容全部完成，项目数量、质量和及时性达标情况较好，项目成本控制较好。

4、效益阶段（满分30分，考评得分23.54分）：项目经济效益、社会效益有提升空间，可持续性较好，受益对象满意度较好。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。

A决策：标准分20分，实际得分16分，得分率80%（详见表4-1）。

表4-1  决策类指标评分表

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 充分 | 4 | 项目相关政策及文件 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 规范 | 3 | 项目相关政策及文件 |
| A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 待改进 | 2 | 项目相关文件、绩效目标申报表 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 待明确 | 1 | 项目相关文件、绩效目标申报表 |
| A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 3 | 科学 | 3 | 项目相关文件、评价组分析 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 3 | 合理 | 3 | 财务核实 |

1、A1项目立项指标分析。

A11立项依据充分性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

本项目立项依据符合《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）等国家相关法律法规、政策（满分1分，得1分）；符合古县《2020年重点工程项目实施方案》（古水字〔2021〕1号）（满分1分，得1分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（满分1分，得1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（满分1分，得1分）。

A12立项程序规范性：满分3分，得分3分。

本指标考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本项目按照工程项目规定的程序申请设立，完成实施方案的申请与批复等相关程序，项目依据《关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的实施意见》（晋政发〔2011〕15号）《关于印发临汾市加强汾河流域水环境治理和水生态建设实施方案（2017-2020）的通知》（临政办发〔2017〕92号）等通知内容，于2017年申请立项并于当年出具了可行性研究报告，古县发展改革和经济信息化局于2017年5月9日对古县水利局“关于古县洪安涧河综合治理工程项目立项申请”同意立项。2021年1月27日古阳	镇人民政府依据国家相关文件精神，发布了对白素村征地补偿标准的解释说明文件，确定对洪安涧河生态修复工程白素村段进行征地的具体的补偿办法。项目立项申请等程序规范（满分1分，得1分）；项目申报内容以及提交的申请、批复等文件、材料符合相关要求，全部手续办结（满分1分，得1分）；项目开展前经过了必要的专家论证、可行性研究、集体决策、会议讨论（满分1分，得1分）。

2、A2绩效目标指标分析。

A21绩效目标合理性：满分4分，得分2分。

本指标用以考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目方未进行绩效目标申请和绩效自评，评价组根据项目资料梳理、实地核查，将绩效目标细化分解为数量、质量、成本、时效，项目效益、可持续影响和满意度指标（满分1分，得分0分）；经评价组进行梳理，本项目绩效目标为通过实施古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复项目，提高人居环境质量，发展地方经济，与实际工作内容具有相关性，但未进行绩效目标申请绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，但未完成绩效目标申报和设置工作（满分1分，得分0分）；评价组对项目方提供的资料进行梳理和访谈调查，本项目产出效益和效果符合正常的业绩水平（满分1分，得分1分）。经评价组核实项目投资额与项目任务数和计划数相对应（满分1分，得分1分）。

A22绩效指标明确性：满分3分，得分1分。

本指标考核绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目方未进行绩效目标申请和绩效自评，（满分1分，得分0分）；未对项目进行绩效目标细化分解，未进行数量、质量、成本、时效，项目效益、可持续影响和满意度指标的设置，但本项目绩效指标与项目属性特点、支出内容相关，（满分1分，得分0.5分）；项目未进行绩效目标设置，经评价组梳理核实项目投资额与项目任务数和计划数相对应（满分1分，得分0.5分）。

3、A3资金投入指标分析。

A31预算编制科学性：满分3分，得分3分。

本指标考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

评价组对评价资金预算编制情况核查，本项目预算编制申请资金经过现场勘查测算得出补偿资金数额，经过逐级申请批复和评审，论证充分（满分0.5分，得分0.5分）；预算内容与项目内容相匹配（满分0.5分，得分0.5分）；本项目预算结合古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复项目内容，依据工程建设内容进行编制，预算额度测算依据充分（满分0.5分，得分0.5分）；预算确定的项目资金量与工作任务匹配（满分1.5分，得分1.5分）。

A32资金分配合理性：满分3分，得分3分

本指标考核项目预算资金分配是否有依据，与分配单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配的依据为古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程实际建设内容及实施方案批复文件，预算资金分配依据比较充分（满分1.5分，得分1.5分）；资金分配额度与古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复项目第四批次征地补偿资金内容及地方实际情况相适应（满分1.5分，得分1.5分）。

- （二）项目过程情况

主要指标包括资金管理和组织实施两方面。

B过程：标准分20分，实际得分16分，得分率80%。（详见表4-2）

表4-2 过程类指标得分情况

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 100% | 4 | 财政资金拨付文件及收款凭证（资金申请及下达文件） |
|  |  | B12预算执行率 | ≥90% | 4 | 100% | 4 | 财务资料及支付明细 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 较合规 | 3.5 | 评价组财务核实 |
| B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 较健全 | 3 | 实施单位提供相关管理制度及文件 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 较有效 | 1.5 | 查阅相关申请、审批、自评等资料 |

1、B1资金管理指标分析。

B11资金到位率：满分4分，得分4分。

本指标反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经评价组现场核查，本项目预算资金3518026.39元。截至本次绩效评价基准日，预算资金实际到位3518026.39元，资金到位率100%。根据评分标准，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=3518026.39/3518026.39×100%=100%，本项得分（满分4分，得分4分）。

B12预算执行率：满分4分，得分4分。

本指标反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至评价基准日（2022年12月31日），本项目预算资金到位3518026.39元，实际支付资金3518026.39元。

根据评分标准，预算执行率=实际支出/到位资金×100% =3518026.39/3518026.39×100%=100%，本项满分4分，得分4分。

B13资金使用合规性：满分4分，得分3.5分。

本指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价组对项目资金的支出资料进行核查，本项目预算资金的支付有完整的审批程序和手续，但项目方仅提供了资金村、镇两级的资金申请批复报告，并未提供上级下达资金的批复等完整的资料文件（满分1分，得分0.5分）；使用范围符合《白素村关于洪安涧河生态修复工程土地征地补偿资金的申请报告》《古阳镇人民政府关于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金的申请报告》古阳政呈〔2022〕5号文件及本项目规定用途（满分1分，得分1分）；项目资金的使用以《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》为依据进行征地补偿金的支付（满分1分，得分1分）；本项目不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（满分1分，得分1分）。

2、B2组织实施指标分析。

B21管理制度健全性：满分4分，得分3分。

本指标用以反映和考核项目实施相关制度、操作流程等业务、财务管理制度是否健全、完善。

评价组对项目方提供的资料分析，本项目已制定具有古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程工作方案、人员组织安排架构、工作计划、项目推进安排等相关工作规定和细则，如制定印发《古阳镇“三重一大”议事规则和决策程序和实施细则》，对列入目录的项目按规定进行决策管理；在项目实施中有规范的操作流程和业务管理制度；业务管理制度环节基本能够涉及项目全过程，但经评价组对项目方沟通、访谈和提供的资料梳理，项目方档案管理工作不严谨，项目资料归档存在改进空间（满分2分，得分1分）；项目实施单位制定有财务管理制度，涵盖财务管理各个环节，且合法、合规、完整（满分2分，得分2分）。

B22制度执行有效性：满分4分，得分1.5分。

本指标用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

在项目实施过程中，能够严格遵守相关业务管理制度和财务管理制度，但在项目绩效申报和绩效自评工作中存在明显的缺失，需大力加强，管理制度执行力度有待提升（满分1分，得分0分）；项目实施过程中能够严格有效落实项目实施的内容和相关管理制度，2021年1月28日中共古阳镇委员会 古阳镇人民政府发布《关于成立古阳镇熟地储备工作领导小组的通知》古阳〔2021〕2号通知，成立以党委书记任组长，镇长任副组长，镇、村其他班子成员任组员的古阳镇熟地储备工作领导小组。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位（满分1.5分，得分1.5分）；项目《征地补偿合同书》、资金申请等资料合规完整并及时建档归档，但在项目档案管理方面中存在缺失，资料归档工作有待落实加强（满分1.5分，得分0分）。

- （三）项目产出情况

C产出：标准分30分，实际得分28.17分，得分率93.89%。（详见表4-3）

表4-3  产出类指标得分情况

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | 9 | C11征地补偿人数完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C12征地补偿发放完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% |  |
|  |  | C13征地数量完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% |  |
| C2产出时效 | 6 | C21补偿资金发放及时率 | 100% | 3 | 70.11% | 22.10 | 70.11% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C22征地工作完成及时率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% |  |
| C3产出质量 | 9 | C31补偿对象达标率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% | 评价组实地查勘、访谈、查阅相关资料、分析、计算、梳理 |
|  |  | C32补偿标准执行达标率 | 100% | 3 | 68.76% | 22.06 | 68.76% |  |
|  |  | C33征地计划达标率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100.00% |  |
| C4产出成本 | 6 | C41征收土地总成本节约率 | ≥0% | 6 | ≥0% | 6 | 100.00% | 评价组核实实施单位提供的拨付申请和银行转账凭证等文件，查阅相关资料、分析、计算、梳理 |

1、C1产出数量指标分析。

C11征地补偿人数完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

评价组现场核实，本项目为古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程第四批次征地。计划征地72.85亩，补偿户数37户，涉及村民148人。评价组对项目方提供的资料进行梳理，本次征地共补偿白素村村民37户，人口148人，根据评分标准，征地补偿人数完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%=148/148×100%=100%，（满分3分，得分3分）。

C12征地补偿发放完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

评价组现场核实，本次征地项目资金共计3518026.39元，其中：土地补偿费用2063112元，地上附着物补偿费用1454914.39元。2021年10月10日征地工作小组启动征地工作，镇政府、村委和村民三方认可形成《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》。

2022年1月19日，白素村村民委员会向古阳镇政府递交《白素村关于洪安涧河生态修复工程土地征收补偿资金的申请报告》。2022年1月20日，古阳镇政府向古县人民政府递交《古阳镇人民政府关于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金的申请报告》古阳政呈〔2022〕5号。领导批复由古县财政局进行资金拨付。2022年2月27日，古县财政局根据古阳政呈〔2022〕5号，向古阳镇政府下达专项资金3518026.39元，用于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金支付。2022年2月28日，古阳镇政府批复并安排镇财务按程序将3518026.39补偿资金拨付到被征地对象。经评价组核实，征地补偿发放完成率达到100%。

根据评分标准，征地补偿发放完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%=3518026.39/3518026.39×100%=100%，（满分3分，得分3分）。

C13征地数量完成率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实际完成情况。

本项目为古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程第四批次征地，计划征地72.85亩，其中：有村民确权土地、村民自留地和村民集体土地三种性质土地。经评价组现场核查和查阅梳理相关资料，本次征收土地实际完成数量72.85亩，土地征收完成率达100%，根据评分标准，征地数量完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%=72.85/72.85×100%=100%，（满分3分，得分3分）。

2、C2产出时效指标分析。

C21补偿资金发放及时率：满分3分，得分2.10分。

本指标反映和考核工程完工及时情况。

经评价组现场核查，2022年2月27日，古县财政局根据古阳政呈〔2022〕5号，向古阳镇政府下达专项资金3518026.39元，用于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金支付。2022年2月28日，古阳镇政府批复并安排镇财务按程序将3518026.39补偿资金拨付到被征地对象。评价组在现场访谈中了解到，部分村民因征地过程中存在问题当时未收到补偿款，据评价组了解截至评价日补偿款已全部发放完成。本项评分结合村民满意度调查中对补偿款发放及时性调查结果70.11%进行考核，根据评分标准：本项满分3分，得分=3分×70.11%=2.10分。

C22征地工作完成及时率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核工程完工后验收及时情况。

经评价组现场核查和资料分析，项目实施期为2021年10月初至2022年2月底。2021年10月9日由古县古阳镇人民政府组织工作领导小组召开第四批次征地工作动员及实施工作部署会议。2021年10月10日征地工作小组启动征地工作。2022年1月19日，白素村村民委员会向古阳镇政府递交《白素村关于洪安涧河生态修复工程土地征收补偿资金的申请报告》。2022年1月20日，古阳镇政府向古县人民政府递交《古阳镇人民政府关于洪安涧河生态修复工程（白素段）土地征收补偿资金的申请报告》古阳政呈〔2022〕5号。2022年2月27日，古县财政局根据古阳政呈〔2022〕5号，向古阳镇政府下达白素村土地征收补偿专项资金3518026.39元。2022年2月28日，古阳镇政府批复并安排镇财务按程序将补偿资金拨付到被征地对象。本次土地征收工作如期圆满完成。根据评分标准：本项满分3分，得分3分。

3、C3产出质量指标分析。

C31补偿对象达标率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目完成的质量情况。

经评价组查阅验收资料及现场核查，2021年10月10日征地工作小组启动征地工作，对涉及征地的对象、征收土地性质进行排查；对征地涉及地块情况、农户数量、地上附着物情况等进行摸底登记。2021年1月27日古阳镇人民政府根据《山西省人民政府关于征收征用农民集体所有土地征地补偿费分配使用办法》（〔2005〕182号）《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）印发了对白素村征地补偿标准的解释说明文件，确定了对白素村段进行征地的具体的补偿办法。镇政府、村委和村民三方认可形成了《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》，征地补偿对象符合本次征地标准。根据评分标准：本项满分3分，得分3分。

C32补偿标准执行达标率：满分3分，得分2.06分。

本指标反映和考核项目完成的质量情况。

经评价组查阅验收资料及现场核查，本次征地土地补偿费用2063112元，地上附着物补偿费用1454914.39元，本项目依据《山西省人民政府关于征收征用农民集体所有土地征地补偿费分配使用办法》（〔2005〕182号）《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）征地补偿范围及补偿标准实施。

评价组了解到：1、青苗补偿费或附着物补偿为征地时征收土地上种植作物为核桃树、苹果和梨等果木、杨树等木材及松柏景观木的价值，该项补偿价值由第三方评估公司进行评估，项目方并未提供第三方评估结论书。

- 村民自留地（未确权土地）地价经根据镇、村两级领导班子和村民代表集体会议议定，确定每亩地价为1000元，项目方未能提供集体会议记录等相关资料。

- 本项评分参考满意度调查中对补偿标准执行满意情况68.76%进行考核：本项满分3分，得分=3×68.76%=2.06分。

C333征地计划达标率：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目完成的质量情况。

本项目计划征地72.85亩，补偿户数37户，涉及村民148人，本次征地土地补偿费用2063112元，地上附着物补偿费用1454914.39元，征地项目资金共计3518026.39元。截止评价日，项目已按时间推进和内容安排全部完工，根据评分标准：本项满分3分，得分3分。

4、C4产出成本指标分析。

C41征收土地总成本节约率：满分6分，得分6分。

本指标反映和考核产出成本是否按预算目标控制。

本项目预算总投资3518026.39元，实际完成投资3518026.39元，成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%=（3518026.39-3518026.39）/3518026.39=0%，评价对象县级资金节约率为0%。根据评分标准，节约率≥0%得满分，（本项满分6分，得分6分）。

- （四）项目效益情况

D效益：标准分30分，实际得分24.21分，得分率80.71%。（详见表4-4）

表4-4 效益类指标得分情况

| 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目效益 | 15 | D11增加农民就业岗位 | 增加 | 3 | 71.24% | 2.14 | 71.24% | 评价组实地查勘、查阅相关资料、访谈、问卷调查分析计算、梳理。 |
|  |  | D12提升区域经济增长速度 | 提升 | 3 | 70.56% | 2.12 | 70.56% |  |
|  |  | D13优化区域环境质量 | 优化 | 3 | 76.85% | 2.31 | 76.85% |  |
|  |  | D14可持续性影响 | 可持续 | 3 | 可持续 | 3 | 100.00% |  |
|  |  | D15重大群体事件数量 | 0起 | 3 | 0起 | 3 | 100.00% |  |
| D2满意度 | 15 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 15 | 73.18% | 10.98 | 73.18% | 满意度调查分析计算 |

1、D1项目效益指标分析。

D11增加农民就业岗位：满分3分，得分2.14分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，本次征地为工业园区建设第四批次征地，项目目标一是洪安涧河生态修复治理，二是古县工业区建设用地征用。工业区的建设和企业引进可以提供一部分就业岗位，增加当地村民收入。所评价组调查，项目征地工作完成后，建设和引进企业工作仍在持续进行。本项根据村民满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=3×71.24%=2.14。（本项满分3分，得分2.14分）。

D12提升区域经济增长速度：满分3分，得分2.12分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，经评价组访谈及实地核查、走访调查，项目征地工作完成后，建设和引进企业工作仍在持续进行，预计企业引进落地后会带动当地经济明显增长。本项根据村民满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=3×70.56%=2.12。（本项满分3分，得分2.12分）。

D13优化区域环境质量：满分3分，得分2.31分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组访谈及实地核查、走访调查，项目实施后浍河生态修复成效明显，河清水净，空气适宜，进一步改善了乡村小气候。通过河道综合治理将河道建设成集水利设施、环境保护、自然生态为一体的自然生态景观，符合当地群众的切身利益的。根据满意度调查得分权重计算。根据评分标准公式：得分=3×76.85%=2.31。（本项满分3分，得分2.31分）。

D14可持续性影响：满分3分，得分3分。

本指标反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。

经评价组实地核实，国家关于环境治理下发了相关文件，并下达了中央大气、水、土壤污染防治及农村环境整治专项资金，对污水处理等环境治理工作提出了明确的要求。省、市、县级政府对环境治理工作也做出了部署安排，国家、省、市、县各级政府对环境治理的支持政策为持续性的；2020年2月27日山西省第58次常务会议决定设立古县经济技术开发区，并纳入了省级开发区管理序列。政府的扶持资金及项目预期较好的效益可保障项目的持续性；加快经济开发区建设，积极促成企业引进落地，在生态环境良性发展的同时让经济增速递进是项目可持续的重要保障。根据评分标准：本项满分3分，得分3分。

D15重大群体事件数量：满分3分，得分3分。

反映和考核项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。项目实施期间未发生重大群体事件，根据评分标准：本项满分3分，得分3分。

D21受益对象满意度：满分15分，得分10.98分。

本指标反映和考核项目受益对象对项目实施的满意程度。

本次问卷调查采用实地走访和电子问卷方式，收回有效问卷89份。问卷主要从受益对象对本项目实施关注度和认可度、项目实施效果是否满意度、项目实施对村民的生活影响情况、征地补偿标准、征地补偿资金发放及时性、生态环境改变效果、就业机会影响、经济增长影响、洪安涧河生态修复后的维护状况及治理效果等九项内容的满意度进行调查。其中：村民对实施古阳镇洪安涧河生态修复工程是否了解调查为75.51%；村民对古阳镇洪安涧河生态修复工程项目实施效果满意度75.51%；古阳镇洪安涧河生态修复工程对村民生活影响满意度76.18%；洪安涧河生态修复工程征地补偿标准满意度68.76%；征地补偿资金发放及时性满意度70.11%；村民对古阳镇洪安涧河生态修复工程实施后的生态环境改变效果满意度76.85%；项目实施对村民就业机会影响满意度71.24%；项目对当地经济增长影响情况满意度70.56%；村民对洪安涧河生态修复后的维护状况满意度73.93%。该项目综合满意度为73.18%。

根据评分标准：实际得分=15×73.18%=10.98分。

- 五、绩效自评核实情况及复核结论

- （一）绩效自评核实情况

项目实施单位未提供绩效自评报告。经评价组沟通核实项目实施单位并未针对项目做出绩效自评报告，没有将绩效目标细化为绩效指标并予以评价打分。

- （二）复核结论

由于项目实施单位未提供绩效自评报告，没有将绩效目标细化为绩效指标并予以评价打分，

- 六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1、强管理，重过程，抓成效，保障项目实施

- 为保障项目高质高效实施，本项目成立了以镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇、村其他班子成员任组员的古阳镇熟地储备工作领导小组。工作小组制定了征地推进计划，依据上级相关规定出台了白素村征地补偿标准的解释说明文件，明确了对白素村段进行征地的具体的补偿标准，制定了征地工作具体实施办法。镇、村两级工作人员坚持依规办事，坚持补偿标准一致，保证征地工作公正、公平、公开“三公开”，保障了本次征地工作的如期完成。

- 2、征地补偿一户一档，建档立卡，保障资金流向有据可查。

- 本项目实施涉及政府财政资金的合规使用和村民征地补偿金额发放情况，实施工作事前、事中和事后三个阶段分段进行。征地补偿资金数据依据主要来源于事前收集的征地性质等相关资料、现场踏勘、同村民沟通核实，征地工作村民动员、征地补偿标准宣传等准备工作；对征地涉及地块情况、农户数量、地上附着物情况等进行摸底登记，在保证镇、村、村民三方意见一致的前提下确定补偿资金数额，镇政府、村委和村民三方签订《征地补偿合同》，形成《古县工业园区第四批次征地补偿明细（核定表）》，为镇、村两级申请财政资金提供准确依据。补偿资金拨付完成后镇政府组织安排对被征地村民进行建档立卡，形成“一户一档”，征地档案归档留存，保障此项工作有据可查，也为后期同类项目的实施提供参考资料。

- （二）存在问题及原因分析

- 1、项目档案管理规范性不足

- 该项目涉及洪安涧河生态修复工程和工业区建设，且具有持续性，征地工作已进行到第四批次，评价组通过项目主管单位相关人员多次沟通，和该项目相关的立项、审批和资金批复等相关项目资料均未能完整提供到位。

- 2、绩效自评工作缺失

- 评价组现场访谈项目主管单位，并对提供的资料进行了梳理。绩效申报和绩效自评资料缺失，项目实施单位未进行绩效目标申报和事后的绩效自评，项目实施单位对绩效自评工作认识存在偏差，在绩效自评能力上存在明显不足，在项目完成后并未做绩效自评。

- 七、有关建议

- （一）问题改进建议

- 1、加强项目档案管理，保障项目可持续性管理

- 建议：项目实施单位完善项目管理制度，参照征地补偿管理“一户一档”，设立“一项目一档案”管理，制定项目管理制度，责任到人，明确职责，从项目源头开始进行档案管理，项目相关资料及时归档，按工作流程和时限推进进行有序管理，科学管控，保障项目有源可溯，有据可查。

- 2、学习并完善绩效管理，加强并提升绩效管理水平

- 建议：项目单位组织相关人员进行国家、省、市和县等相关的绩效管理政策和文件的认真深入学习，深刻认识并树立积极的绩效意识，掌握绩效评价管理相关知识内容，并实施本单位的项目绩效自评工作，在今后的工作中，加强执行本单位的绩效自评工作，完善绩效自评工作的规范性，提高本单位财政资金绩效管理水平。

- （二）结果应用建议

1.建议财政局绩效部门向项目实施单位反馈评价结果，督促对存在的问题进行整改，进一步提高项目管理水平；根据绩效评价等级作为下一年度财政预算综合平衡考虑的依据。

2.将本次绩效评价结果按照政务信息公开的有关规定，在财政部门的一定范围内公开，形成社会监督机制。

山西恒信资产评估事务所（普通合伙）

2023年11月

- 附件1 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目 立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项符合《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）、《关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的实施意见》（晋政发〔2011〕15号）等相关政策及文件要求（2分）； 2.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 3.项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照《关于印发临汾市加强汾河流域水环境治理和水生态建设实施方案（2017-2020）的通知》（临政办发〔2017〕92号）《2020年重点工程项目实施方案》（古水字〔2021〕1号）要求申请立项（1分）； 2.所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； 3.项目开展前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策（1分）。 |
|  |  | A2绩效 目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | - 项目实施单位填报了绩效目标，且进行绩效自评报告（1分）； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.目标设置完整性。包括提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标（1分）； 2.目标设置明确性。即绩效目标设置清晰，可细化、量化，与资金或项目属性特点、支出内容相关（1分）； 3.绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 |
|  |  | A3资金 投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算编制经过科学论证（0.5分）； 2.预算内容与项目内容匹配（0.5分）； 3.预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； 4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.5分）。 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据充分（1.5分）； 2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1.5分）。 |
| B过程 | 20 | B1资金 管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 资金到位率：实际到位资金总额÷规定资金总额×100% | （实际到位资金/预算资金）×100%×4计算得分（4分），到位率低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | ≥90% | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 实际支出资金/实际到位资金×100%计算执行率，预算执行率≥90%得4分；60%—90%（不含90%）按其权重计分；低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 1.项目资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； 2.资金的使用范围符合《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号），地上附着物（含建筑物）补偿参照《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设用地拆迁补偿标准的通知》（临政发〔2020〕15号）（1分）； 3.符合项目预算批复或规定用途（1分）； 4.不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）；否则本指标整体为0分。 |
|  |  | B2组织 实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 是否有相关的业务、财务管理制度。用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障实施 | 1.已制定或具有相应的业务管理制度或工作细则，业务管理制度涵盖各个环节，且合法、合规、完整（2分）； 2.已制定或具有财务制度和专项资金管理办法，财务制度涵盖各个环节，且合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 是否符合相关业务和财务管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.严格遵守相关业务和财务管理制度（1分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 （1.5分）； 3.项目申报材料、审批文件等资料齐全并归档（1.5分）。 |
| C产出 | 30 | C1产出 数量 | 9 | C11征地补偿人数完成率 | 100% | 3 | 反映和考核项目征地补偿村民人数实际完成情况。 | 根据公式：征地补偿人数完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%计算，完成率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | C12征地补偿发放完成率 | 100% | 3 | 反映和考核项目征地补偿资金发放情况实际完成情况。 | 根据公式：征地实偿发放完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%计算，完成率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | C13征地数量完成率 | 100% | 3 | 反映和考核项目征地面积实际完成情况。 | 根据公式：征地数量完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%计算，完成率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  | C2产出 时效 | 6 | C21补偿资金发放及时率 | 100% | 3 | 反映和考核项目补偿资金发放的及时性情况。 | 根据公式：补偿资金发放及时率=（实际补助人数/应补助人数）×100%计算，在规定时间之内，发放到补偿对象及时率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | C22征地工作完成及时率 | 100% | 3 | 反映和考核项目征地工作完成及时性情况。 | 在规定时间之内，（实际征地完成数/计划征地数）×100%，完成及时率达到100%得满分；未达到按其完成率权重计分，低于60%不得分。 |
|  |  | C3产出 质量 | 9 | C31补偿对象达标率 | 100% | 3 | 反映和考核项目补偿资金发放准确率。 | 根据公式：补偿对象达标率=（实际达标人数/补偿人数）×100%计算，达标率达到100%得满分；否则不得分。 |
|  |  |  |  | C32补偿标准执行率 | 100% | 3 | 主要考核土地征收补偿是否按相关标准发放。 | 土地征收的补偿和安置按《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》晋政发〔2020〕16号）标准执行，其中：土地补偿费占40%，安置补助费占60%。附着物和自留村地执行标准提供第三方评估资料和集体会议记。执行标准发放得满分，否则根据此项满意度权重计分。 |
|  |  |  |  | C33征地计划达标率 | 100% | 3 | 主要考核征收土地的完成是否按规划完成。 | 根据第四批征地规划区域和面积，征收土地按计划完成得满分；否则不得分。 |
|  |  | C4产出 成本 | 6 | C41征收土地总成本节约率 | ≥0% | 6 | 主要考核项目的产出成本是否按预算目标控制。 | 公式：征收土地总成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。节约率≥0%为6分，超支5%以内得3分，5%≤超支〈10%得2分，超支≥10%得0分。 |
| D效益 | 30 | D1项目 效益 | 15 | D11增加农民就业岗位 | 增加 | 3 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 项目实施后可以为被征地农村提供新增就业岗位，数量达到征地群体中有岗位需求的人数的100%得满分；否则是按满意度权重计算得分，低于60%不得分。 |
|  |  |  |  | D12提升区域经济增长速度 | 提升 | 3 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 项目建设是否利于经济结构调整和经济发展方向的转变，区域经济是否有明显提升。评价组根据调查资料、数据分析。根据满意度调查得分权重计算。 公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D13优化区域环境质量 | 优化 | 3 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 项目建设是否优化区域环境，改善了环境质量。评价组根据调查资料、数据分析。根据满意度调查得分权重计算。 公式：得分=得分率*分值。 |
|  |  |  |  | D14可持续性影响 | 可持续 | 3 | 考察项目实施的可持续影响 | 1.政策支持可持续（1分）； 2.财政资金支出可持续（1分）； 3.经济开发区项目引进和发展可持续（1分）。 |
|  |  |  |  | D15重大群体性事件数量 | 0起 | 3 | 反映和考核本项目实施对区域社会发展所带来的直接或间接影响。 | 没有因征地问题发生重大群体事件得满分；若因征地问题发生1起重大群体事件，该指标即为0分。 |
|  |  | D2满意度 | 15 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 15 | 项目受益人员对项目实施的满意程度。 | 受益对象满意度达到或超过90%得满分；低于90%按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。 |

- 附件2 项目支出绩效评价评分表

| 项目指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 业绩值 | 得 分 | 得分 率 |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 充分 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 较规范 | 3 | 100% |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 待改进 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 待明确 | 1 | 33.33% |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 3 | 科学 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 3 | 合理 | 3 | 100% |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | ≥90% | 4 | 100% | 4 | 100% |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 较合规 | 3.5 | 87.50% |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 较健全 | 3 | 75.00% |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 较有效 | 1.5 | 37.50% |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 9 | C11征地补偿人数完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C12征地补偿发放完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C13征地数量完成率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C2产出时效 | 6 | C21补偿资金发放及时率 | 100% | 3 | 70.11% | 2.10 | 70.11% |
|  |  |  |  | C22征地工作完成及时率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C3产出质量 | 9 | C31补偿对象达标率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  |  |  | C32补偿标准执行达标率 | 100% | 3 | 68.76% | 2.06 | 68.76% |
|  |  |  |  | C33征地计划达标率 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C4产出成本 | 6 | C41征收土地总成本节约率 | ≥0% | 6 | ≥0% | 6 | 100% |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 15 | D11增加农民就业岗位 | 增加 | 3 | 71.24% | 2.14 | 71.24% |
|  |  |  |  | D12提升区域经济增长速度 | 提升 | 3 | 70.56% | 2.121 | 70.56% |
|  |  |  |  | D13优化区域环境质量 | 优化 | 3 | 80.00% | 2.40 | 80.00% |
|  |  |  |  | D14可持续性影响 | 可持续 | 3 | 可持续 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | D15重大群体事件数量 | 0起 | 3 | 0起 | 3 | 100% |
|  |  | D2满意度 | 15 | D21受益对象满意度 | ≥90% | 15 | 73.18% | 10.98 | 73.18% |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 83.70 | 83.70% |

- 附件3 问卷调查报告

古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程

项目支出绩效评价问卷调查报告

一、调查背景

为建立健全激励和约束机制，确保政策落到实处，提高绩效奖励资金使用效益，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

为客观反映古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目资金的使用效果，评价组拟对该项目的受益群体开展问卷调查。经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析项目建设单位的实际发展情况以及存在的问题，最后经过统计确定受益对象满意度分值。

三、调查对象

古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目受益群体：古阳镇被征地居民。

四、调查内容

受益群体对于古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目的熟知度、对项目实施的满意程度和对项目的意见和建议。

五、调查方法

评价组拟对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目的受益群体开展问卷调查，实际调查中将采取现场调查、实地勘察的方式，结合抽样调查的方法，抽查率60%以上，涉及金额80%以上；主要采取纸质问卷随机抽样调查和电子问卷方式调查。计划发放问卷100份，问卷调查采用纸质或电子问卷相结合的方式，最后对问卷进行科学分析和总结。

六、问卷发放及回收情况

本次问卷调查采取随机抽样的方式发放问卷，受益居民调查共收回有效问卷89份。

- 问卷调查结果

| 项目绩效评价满意度调查问卷统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （受益村民） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问卷问题 | 满意度情况 |  |  |  | 得分 | 样本数 | 满意度 |
| 1 | 您对实施古阳镇洪安涧河生态修复工程是否了解？ | 非常了解 | 比较了解 | 一般 | 不了解 | 67.2 | 89 | 75.51% |
|  |  | 15 | 57 | 11 | 6 |  |  |  |
|  |  | 16.85% | 64.04% | 12.36% | 6.74% |  |  |  |
| 2 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程项目实施效果是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 | 67.2 | 89 | 75.51% |
|  |  | 10 | 55 | 22 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3.28% | 18.03% | 7.21% | 0.66% |  |  |  |
| 3 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程对您的生活影响是否满意 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 67.8 | 89 | 76.18% |
|  |  | 7 | 61 | 20 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.30% | 20.00% | 6.56% | 0.33% |  |  |  |
| 4 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程征地补偿标准是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 61.2 | 89 | 68.76% |
|  |  | 4 | 55 | 22 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.31% | 18.03% | 7.21% | 2.62% |  |  |  |
| 5 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程征地补偿资金发放及时性是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 62.4 | 89 | 70.11% |
|  |  | 4 | 61 | 16 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.31% | 20.00% | 5.25% | 2.62% |  |  |  |
| 6 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程实施后的生态环境改变效果是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 68.4 | 89 | 76.85% |
|  |  | 6 | 63 | 20 | 0 |  |  |  |
|  |  | 72.05% | 15.56% | 7.20% | 5.19% |  |  |  |
| 7 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程对您的就业机会影响是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 63.4 | 89 | 71.24% |
|  |  | 5 | 61 | 16 | 7 |  |  |  |
|  |  | 1.64% | 20.00% | 5.25% | 2.30% |  |  |  |
| 8 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复工程对当地的经济增长影响情况是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 62.8 | 89 | 70.56% |
|  |  | 5 | 58 | 19 | 7 |  |  |  |
|  |  | 68.59% | 13.83% | 8.65% | 8.93% |  |  |  |
| 9 | 您对古阳镇洪安涧河生态修复后的维护状况是否满意？ | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 65.8 | 89 | 73.93% |
|  |  | 4 | 60 | 23 | 2 |  |  |  |
|  |  | 68.59% | 13.83% | 8.65% | 8.93% |  |  |  |
|  | 权重 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 586.2 | 801 | 73.18% |
|  | 总满意度 | 73.18% |  |  |  |  |  |  |

- 附件4 合规性检查报告

古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目

绩效评价合规性检查报告

为保证古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，特制定合规性检查方案。方案对古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目使用展开合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目，共计资金数额3518026.39元。

二、检查依据

1、《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年10月1日）；

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

5、《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

6、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（晋发〔2018〕39 号）；

7、山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

8、其他有关的法律法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

（一） 资金拨付、支出情况

1、资金拨付情况

本项目总预算资金3518026.39元。资金来源为申请县级政府配套预算的财政拨款，资金由县级财政拨付。资金的使用范围符合《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号）《关于印发临汾市加强汾河流域水环境治理和水生态建设实施方案（2017-2020）的通知》（临政办发〔2017〕92号）《2020年重点工程项目实施方案》（古水字〔2021〕1号）等文件规定的用途。预算资金实际到位3518026.39元，资金到位率100%。

2、资金使用情况

经评价人员核查，截至评价日（2022年12月31日），本项目实际支出3518026.39元，预算执行率100%。项目资金全部用于古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目第四批次征地补偿支出。

（二）财务管理

项目实施单位按照财政预算资金批复要求，认真贯彻执行国家有关法律法规、政策，做好项目资金的预算、控制、监督和考核工作，依法及时合理分配、使用资金。

四、检查结论

经评价组对本次评价资金的相关支出资料进行核查，项目实施单位资金申请资料规范完整，资金审批手续齐全、规范，支出附有记账凭证、项目资金拨付的申请报告、设备企业开具的发票、基层预算单位财政直接支付单、财政直接支付凭证、银行回单等。未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

合规性检查表

| 项目 | 需提供资料 | 检查内容 | 是否提供有效原件（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付 | 项目资金的申请资料（项目经费调整申请及批复） | 是否有资金申请报告、 资金调整情况 | √ |
|  | 财政资金下达通知及相关文件 | 资金拨付是否合规 | √ |
|  | 资金到账的会计账页、记账凭证及附件 | 资金拨付明细 | √ |
| 资金支出 | 专项资金核算科目的会计账页、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料 | 资金使用是否合规 | √ |
| 财务管理 | 专项资金管理制度或相关财务管理办法等 | 财务管理制度是否健全 | √ |
|  | 资金监控制度（措施）、记录或文件（专项审计报告） | 资金监管情况 | √ |
| 项目管理 | 立项背景、依据文件、申请及批复 | 项目立项的规范性 | √ |
|  | 项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等） | 保障项目实施的相关管理机构和制度 | √ |
|  | 项目管理制度文件（项目管理制度或相关管理办法等） | 项目管理是否规范 | √ |
|  | 项目资料归档的相关资料 | 项目档案管理情况 | × |
|  | 项目监督制度、记录或文件、项目检查验收报告 | 项目监管情况 | × |
|  | 工作总结 | 项目绩效目标完成情况 | × |
|  | 自评报告 | 项目绩效目标完成情况 | √ |

附件5 访谈报告

古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程

项目绩效评价访谈报告

访谈日期：2023年11月6日

访谈地点：古阳镇人民政府

参加人员：评价组人员：张晋梅、张玲巧

古阳镇人民政府工作人员：孙部长

访谈内容记录：

1．请您简要谈谈古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目的整体实施情况。

答：洪安涧河是黄河支流汾河的支流，洪安河上游分南北二涧，以北涧为正源，发源于山西省临汾市古县境内，流经洪洞县，最后注入汾河。河流全程84.9公里，流域面积1122.9平方公里。

2020年2月27日山西省第58次常务会议决定设立古县经济技术开发区，古县经济技术开发区工业园区沿洪安涧河规划建设，规划面积11.01平方公里，涉及岳阳、古阳和北平3个乡镇，其中，涧河工业园规划面积8.35平方公里，洪安涧河生态修复工程区域涵盖了经济技术开发区工业园区域。洪安涧河沿河区域的生态修复治理工程对经济技术开发区工业园建设、对全县工业项目招商引资进古县起到了关键的作用。

本项目为洪安涧河生态修复工程区工业园建设第四批征地，共涉及补偿资金3518026.39元。征地范围位于洪安涧河生态修复工程区域内白素村段，征地涉及农户37户，土地72.85亩，征地补偿内容为土地补偿和地面附着物补偿。征收补偿标准按山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号），地上附着物（含建筑物）补偿参照《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设往地拆迁补修标准的通知》（临政发〔2020〕15号）进行测算补偿。

2．请您介绍一下项目实施过程中涉及的主体及各自的职责。

答：项目实施历时约5个月，各相关单位部门各司其职，通力合作，积极配合，保障了土地征收工作圆满完成。

古县财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，实行分项核算，确保专款专用，组织开展绩效评价工作等。

古阳镇人民政府：严格按照《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》晋政发〔2020〕16号）、《临汾市人民政府关于印发高速公路工程建设往地拆迁补修标准的通知》（临政发〔2020〕15号）、按照《古县经济技术开发区管委会土地征收启动公告》中安排的工作内容，根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，落实项目实施和资金管理工作。全面统筹协调古阳镇2022年第四批次征地补偿金发放工作，监督资金补贴范围和资金发放情况，做到事前、事中、事后全程监控，确保资金的支持方向、使用范围等。

古阳镇白素村民委员会：在项目工作小组的带领下具体实施征地工作，完成征地补偿政策宣传、召开村民代表集体会议、征地地界勘测、补偿人员数据收集审核、公示和补偿资金申请、村民民情收集反馈等相关工作，跟进征地补偿资金按要求、及时、足额发放情况。同时将相关数据收集、汇总、上报、存档等工作。

3．请您介绍一下项目资金的来源、拨付情况及具体使用情况。

答：本项目预算总投资3518026.39元，项目资金来源为申请县级政府财政拨款。支付方式为古阳镇人民政府集中支付。项目实际到位资金3518026.39元，资金到位率100%；共支出资金3518026.39元，预算执行率100%。主要用于古县古阳镇人民政府洪安涧河生态修复工程项目工业区建设第四批次征地补偿支出。

4．请您谈谈主管单位是如何推进项目实施及监管的。

答：古县古阳镇人民政府按照《古县经济技术开发区管委会土地征收启动公告》中安排的工作内容，根据上级相关文件及县财政局批复资金的要求，具体负责建立健全各项规章制度，与相关单位协作配合，落实项目实施和资金管理工作，全面统筹协调古阳镇2022年第四批次征地补偿金发放工作，监督资金补贴范围和资金发放情况，做到事前、事中、事后全程监控，确保资金的支持方向、使用范围等。成立工作以镇政府领导牵头的征地工作小组，出台征地补偿标准解释说明相关文件，进行总体工作安排部署， 征地补偿标准统一、目标任务明确、职责分工清晰，保障了项目圆满如期完成。

5.请您谈谈项目存在的问题、解决方案及管理经验。

答：项目整体完成情况很好。项目准备工作安排得详细具体，工作措施有力度，在计划时间内完成一系列的准备工作，补偿标准很清晰明确，征地补偿政策宣传到位，村民满意度很高。后期主要关注工业园区建设情况和企业引进情况，积极协调就业岗位情况，给村民争取更多的就业创收机会。